Agent Investissement France · Cahier des charges · v2.3

CAHIER DES CHARGES

Outil local d’aide à la décision et de pilotage des investissements

Projet « Agent Investissement France »

Édition v2.3 — spécification optimisée pour le développement assisté par Claude Code

Couverture France · Europe · États-Unis

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Version | 2.3 |
| Date | 21 juillet 2026 |
| Statut | Cahier des charges consolidé, restructuré et étendu aux marchés européens et américains — prêt pour développement |
| Périmètre marchés | Euronext Paris (marché de référence, seul marché SRD) · Europe hors France · Nasdaq et NYSE |
| Cible | Développement assisté par IA (Claude Code) piloté par le propriétaire fonctionnel |
| Propriétaire fonctionnel | Utilisateur du projet Agent Investissement France |
| Confidentialité | Données patrimoniales et financières personnelles |

Principe cardinal L’outil ne passe jamais d’ordre et ne remplace pas la décision de l’utilisateur. Aucune fonctionnalité, aucun script, aucune automatisation ne transmet un ordre à un courtier, sous aucune forme.

# 0. Gestion du document

| Version | Date | Évolution | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/07/2026 | Première consolidation des besoins (fichiers Saxo/Boursobank, rituels de suivi). | Remplacée |
| 1.1 | 20/07/2026 | Intégration de l’export Claude « Investissement Bourse » : SRD, heat, pyramiding, DCA, gates, fiscalité, n8n. | Remplacée |
| 1.2 | 20/07/2026 | Phasage impératif : phase 1 manuelle, phase 2 automatisée par n8n sans suppression du mode manuel. | Remplacée |
| 2.0 | 20/07/2026 | Restructuration pour développement assisté par Claude Code : fusion des règles dupliquées, décisions par défaut, lots de développement, formules normatives, CLAUDE.md, fixtures et stratégie de test. | Remplacée |
| 2.1 | 21/07/2026 | Extension multi-marchés : les marchés européens et américains deviennent des marchés de plein exercice (places, sessions, devises, change, fiscalité étrangère, gates et no-go par marché) et non plus un simple périmètre secondaire. | Remplacée |
| 2.2 | 21/07/2026 | Formalisation des règles de sortie : remontée des stops, cliquet sur objectifs, allègements partiels, critère de rotation et exception « opérations sur titres ». | Remplacée |
| 2.3 | 21/07/2026 | Élargissement des sources de signaux à quatre publications américaines (Investor’s Business Daily, Barron’s Daily, MarketBeat Daily, BambooSignal), avec mapping normatif vers les composantes du score et règles anti-double-comptage. | Version courante |

## 0.1 Ce qui change en v2.0 et pourquoi

La v2.0 ne modifie aucun besoin fonctionnel de fond. Elle réorganise la spécification pour qu’un agent de développement IA puisse l’exécuter sans ambiguïté, sans blocage et avec une vérification systématique :

- Une règle = un seul endroit. Les règles de la section 16 (v1.2) sont fusionnées dans les sections 6 à 9. Une règle décrite deux fois avec des nuances différentes produit deux implémentations différentes.

- Aucune question ouverte bloquante. Les « décisions à valider » deviennent des décisions par défaut (§16), révisables mais toujours applicables.

- Découpage en lots. Le développement est planifié en lots verticaux (§15), chacun dimensionné pour une session Claude Code, avec tests et critères de fin.

- Formules normatives. Les calculs financiers sont écrits en pseudo-code avec cas limites (§7) ; ils sont testés avant d’être codés.

- Outillage explicite. CLAUDE.md, structure de dépôt, fixtures anonymisées et conventions techniques sont spécifiés (§2 et annexes E/F).

## 0.2 Ce qui change en v2.1 : les marchés US et européens

En v1.2 et v2.0, la France était le marché de plein exercice et les autres marchés un simple « périmètre secondaire » mentionné en une ligne. Cette formulation était impraticable : elle laissait le développeur inventer les horaires, la devise, le règlement et la fiscalité de chaque place. La v2.1 traite les trois zones au même niveau de précision, sans remettre en cause la primauté opérationnelle d’Euronext Paris.

- Nouvelle section §6.19 « Marchés, places de cotation et devises » : sessions, jours fériés, règlement, éligibilité PEA, retenue à la source, filtre de liquidité, place de référence unique.

- Nouvelles formules §7.8 et §7.9 : décomposition du P/L entre effet titre et effet change, exposition et stress par devise, conversion des règles horaires avec gestion de l’heure d’été.

- Gates et no-go par marché (§6.8) : un scénario américain n’est plus armé par une clôture du CAC 40 ; Fed, BCE, BoE et SNB ouvrent des fenêtres distinctes.

- Modèle de données étendu (§8) : entités Market, MarketHoliday, Listing et WithholdingRule ; un instrument peut être coté sur plusieurs places sans créer deux positions.

- Contraintes conservées : le SRD reste limité à Euronext Paris, aucune couverture de change n’est proposée, et aucune séance hors séance principale n’est traitée (§16).

- Nouveaux identifiants : FR-230 à FR-244, REC-40 à REC-48, lots L02b et L19. Les identifiants antérieurs sont inchangés.

## 0.3 Ce qui change en v2.2 : les règles de sortie

Un audit de la v2.1 a montré que le document nommait trois opérations sans en donner la règle : la remontée des stops, l’allègement à l’objectif et l’arbitrage dit « meilleure opportunité ». Or la remontée des stops est l’opération la plus fréquente du système, exécutée deux à trois fois par semaine. Laissée implicite, elle aurait été inventée par l’agent de développement. La v2.2 la rend normative (§7.10), à partir de la pratique effective du projet et non d’une convention générique.

- Remontée du stop : dernier creux de consolidation, ou 5–7 % sous le cours pour les lignes liquides ; invariant « ne descend jamais » exprimé comme une propriété testable.

- Cliquet et allègements : point mort à l’objectif 1, palier précédent verrouillé au-delà, allègement d’un tiers proposé à chaque objectif.

- Base d’évaluation : rupture de stop appréciée en clôture, alors que l’ordre déposé chez le courtier reste intraday — l’écart est affiché, jamais corrigé en silence.

- Rotation : « meilleure opportunité » devient un critère chiffré (écart de score, momentum relatif négatif, absence de catalyseur imminent, heat libéré suffisant).

- Exception unique à l’invariant : les opérations sur titres, dont l’ajustement mécanique de stop ne doit pas être compté comme une entorse à la discipline.

- Nouveaux identifiants : FR-250 à FR-254, REC-50 à REC-54, lot L08b.

## 0.4 Ce qui change en v2.3 : quatre sources américaines

La v2.1 avait laissé un déséquilibre : les marchés américains devenaient de plein exercice alors qu’aucun flux de signaux ne les alimentait. Quatre publications complètent le dispositif — Investor’s Business Daily, Barron’s Daily, MarketBeat Daily et BambooSignal. Leur ajout appelle une règle nouvelle : plusieurs sources décrivant le même fait gonfleraient mécaniquement le score si rien ne l’empêchait (§6.20).

- Mapping normatif : chaque source alimente des composantes précises du score et s’en voit interdire d’autres — la force relative est technique, le consensus d’analystes est un catalyseur, l’éditorial est macro.

- Anti-double-comptage : un fait rapporté par deux sources dans une fenêtre de 5 séances ne compte qu’une fois, plafonné à la source la plus proche du fait.

- Nouveau gate américain : l’état de marché quotidien d’IBD complète le seuil S&P 500, comme la clôture du CAC 40 le fait en France.

- BambooSignal : source déclarée mais non caractérisée. Statut WATCH par défaut — importée et tracée, sans contribution au score ni armement de scénario, jusqu’à documentation de son format.

- Nouveaux identifiants : FR-260 à FR-264, REC-60 à REC-63 ; lot L14 étendu aux parseurs d’e-mails.

## 0.5 Sources fonctionnelles

Historique du projet Agent Investissement France (rapports, décisions, stops, SRD, PEA, liquidités) ; règles de scoring sur 100 et seuils BUY/WATCH/HOLD/SELL/NO TRADE ; fichiers réels Saxo (.xlsx), Boursobank (.csv), cotations Euronext (.csv), newsletters Momentum (.docx) ; export Claude officiel du projet « Investissement Bourse » (mémoire et conversations du 26/06 au 20/07/2026). La traçabilité des règles issues de Claude est conservée (§6.18).

# Table des matières

1. Résumé exécutif

2. Développement avec Claude Code

3. Contexte, profil d’utilisation et principes

4. Périmètre et exclusions

5. Parcours et cas d’usage

6. Exigences fonctionnelles

7. Règles métier — formules normatives

8. Modèle de données

9. Interface web et ergonomie

10. Architecture technique locale

11. Sécurité, confidentialité et audit

12. Exigences non fonctionnelles

13. Reprise des données existantes

14. Stratégie de test et recette

15. Plan de développement en lots (phases 1 et 2)

16. Décisions par défaut

Annexe A — Matrice des exigences et traçabilité

Annexe B — Dictionnaire KPI

Annexe C — Glossaire

Annexe D — Mapping des fichiers réels

Annexe E — Modèle de fichier CLAUDE.md

Annexe F — Modèle de fiche de lot et prompt de session

# 1. Résumé exécutif

L’objectif est de construire une application locale, accessible depuis un navigateur, qui consolide les comptes-titres (CTO, SRD), le PEA, les liquidités et les sources d’analyse afin de produire une aide à la décision robuste, traçable et améliorable. L’outil historise non seulement les transactions, mais aussi les préconisations, scénarios, données et hypothèses disponibles au moment de chaque décision.

La valeur différenciante est la boucle d’apprentissage : le système mesure ce qui a réellement fonctionné, distingue la qualité de l’idée de la qualité de l’exécution, et propose des ajustements de stratégie fondés sur des échantillons suffisants. Toute modification de règle reste soumise à validation humaine et est versionnée.

Le développement s’effectue en deux phases obligatoires : une phase 1 pleinement exploitable avec chargement manuel quotidien des données via l’interface web, puis une phase 2 d’automatisation progressive par n8n, sans jamais supprimer le mode manuel. La v2.0 ajoute une contrainte de méthode : le développement est réalisé avec Claude Code, par lots courts, testés et validés un par un (§2 et §15).

| Objectif | Résultat attendu |
| --- | --- |
| Centraliser | Vue consolidée Saxo CTO/SRD, Boursobank PEA, liquidités et réserves patrimoniales. |
| Historiser | Chaque recommandation, scénario, ordre potentiel, ordre réel, transaction, stop, source et snapshot de données. |
| Mesurer | P/L réalisé et latent, rendement, drawdown, hit rate, profit factor, MFE/MAE, coûts, slippage, efficacité des stops. |
| Comprendre | Attribution par score, setup, source, horizon, secteur, marché, compte, risque, catalyseur et décision utilisateur. |
| Améliorer | Propositions de changements de stratégie, testées sur l’historique, versionnées et approuvées manuellement. |
| Sécuriser | Alertes : ordres orphelins, doublons, quantités incohérentes, heat, calendrier SRD, no-go macro, données périmées. |

Décision et exécution L’outil fournit des recommandations et des ordres manuels potentiels. Il n’envoie aucun ordre au courtier, ne détient aucun pouvoir discrétionnaire et ne garantit aucun gain.

# 2. Développement avec Claude Code

Cette section est normative : elle définit la méthode de développement. Elle conditionne la qualité du résultat autant que les exigences fonctionnelles.

## 2.1 Principes d’une spécification exécutable par un agent IA

| Principe | Règle |
| --- | --- |
| Source unique de vérité | Chaque règle métier n’est décrite qu’à un seul endroit du présent document, puis dans un seul fichier de docs/specs/. En cas de conflit détecté, l’agent s’arrête et pose la question ; il n’arbitre jamais silencieusement. |
| Décision par défaut | Toute décision non tranchée possède une valeur par défaut (§16). L’agent applique le défaut documenté ou pose la question ; il n’invente jamais de valeur. |
| Testabilité | Chaque exigence FR-xxx est reliée à au moins un critère REC-xx et à un lot (annexe A). Les tests sont écrits avant le code. |
| Incrémentalité | Le développement est découpé en lots verticaux (§15) : un lot livre une fonctionnalité utilisable et testée, pas une couche technique isolée. |
| Contrats gelés | Schéma de base validé, formules validées et API versionnées ne changent qu’après une décision consignée dans le journal (§2.8). |
| Traçabilité | Commits, docstrings et fiches de lot référencent les identifiants Lot / FR / REC. |

## 2.2 Organisation du dépôt

investment-agent/

├── CLAUDE.md                  # instructions permanentes de l’agent (annexe E)

├── CHANGELOG.md               # journal des livraisons par lot

├── Makefile                   # dev / test / lint / migrate / backup

├── docker-compose.yml         # PostgreSQL 16 + backend + frontend

├── docs/

│   ├── specs/                 # LE cahier des charges éclaté en fichiers (normatif)

│   │   ├── 00-principes.md    # §1, §3, §4

│   │   ├── 10-modele-donnees.md

│   │   ├── 20-imports.md

│   │   ├── 30-risque.md       # sizing, grades, heat, gap

│   │   ├── 31-scoring-scenarios.md   # scoring, états, gates, no-go

│   │   ├── 32-srd.md

│   │   ├── 33-pyramiding.md

│   │   ├── 34-dca-pea.md      # DCA, poches protégées, fiscalité

│   │   ├── 40-kpi.md

│   │   ├── 41-amelioration.md

│   │   ├── 50-ecrans.md

│   │   ├── 60-rapports.md

│   │   ├── 70-securite-audit.md

│   │   └── 90-decisions.md    # décisions par défaut + journal ADR

│   └── lots/                  # une fiche par lot : L00.md, L01.md… (annexe F)

├── backend/    (app/, tests/, alembic/)

├── frontend/   (src/, tests/)

├── fixtures/                  # fichiers d’exemple ANONYMISÉS + résultats attendus

│   └── expected/              # sorties JSON attendues (tests golden)

└── data/       (raw/, reports/, exports/, backups/)   # hors dépôt git

## 2.3 Fichier CLAUDE.md

Le fichier CLAUDE.md à la racine est chargé automatiquement par Claude Code au début de chaque session. Il contient : le contexte du projet, les commandes (make), les règles absolues (§2.6), les conventions techniques (§10) et la Definition of Done. Le modèle complet figure en annexe E ; il est créé au lot L00 et maintenu à jour à chaque changement de convention.

## 2.4 Éclatement du cahier des charges en fichiers de spécification

Le présent document (.docx) est la référence contractuelle, mais l’agent travaille sur sa déclinaison en Markdown dans docs/specs/. La conversion fait partie du lot L00 et peut être confiée à Claude (dépôt du .docx, extraction section par section, relecture humaine). Après le lot L00, toute évolution se fait d’abord dans docs/specs/ puis est reportée dans le .docx lors des jalons.

| Fichier docs/specs/ | Sections sources du présent document |
| --- | --- |
| 00-principes.md | §1 Résumé, §3 Contexte et principes, §4 Périmètre |
| 10-modele-donnees.md | §8 Modèle de données + conventions base (§10.3) |
| 20-imports.md | §6.2 Imports, §13 Reprise, annexe D Mapping |
| 21-marches.md | §6.3 Référentiel et places, §6.19 Marchés et devises, §7.8–7.9 Change et sessions |
| 30-risque.md | §6.7 Risque/heat, §7.2–7.4 Formules |
| 31-scoring-scenarios.md | §6.5 Scénarios/états, §6.8 Gates/no-go, §7.1 Scoring |
| 32-srd.md | §6.9 SRD |
| 33-pyramiding.md | §6.10 Pyramiding |
| 34-dca-pea.md | §6.11 DCA/ETF/poches, §6.12 Fiscalité, §7.7 |
| 40-kpi.md | §6.14 KPI, §7.5–7.6, annexe B |
| 41-amelioration.md | §6.15 Boucle d’amélioration |
| 50-ecrans.md | §9 Interface |
| 60-rapports.md | §6.16 Rapports et rituels |
| 70-securite-audit.md | §11 Sécurité et audit |
| 90-decisions.md | §16 Décisions par défaut + journal des décisions |

## 2.5 Déroulement d’une session de développement

1. Ouvrir Claude Code à la racine du dépôt (CLAUDE.md est chargé automatiquement).

2. Prompt d’ouverture type : « Implémente le lot L03 décrit dans docs/lots/L03.md. Lis d’abord docs/specs/20-imports.md et docs/specs/10-modele-donnees.md. Propose un plan avant de coder. Écris les tests en premier. »

3. Valider ou corriger le plan proposé avant toute écriture de code.

4. Laisser l’agent écrire les tests, puis l’implémentation, puis exécuter make test et make lint jusqu’au vert.

5. Relire l’intégralité du diff. Commit référencé, ex. : « L03: import transactions Saxo idempotent (FR-010, FR-011, REC-01) ».

6. Clôturer : cocher la fiche de lot, mettre à jour CHANGELOG.md, consigner toute décision prise dans 90-decisions.md.

Règles de session - Un seul lot par session ; le lot suivant démarre dans une nouvelle session (contexte propre). - Si un lot déborde de la session, le scinder (L05a, L05b…) plutôt que de continuer dans une conversation saturée. - Jamais de commit d’un diff non lu ; jamais deux lots mélangés dans un même commit. - Si la spécification est ambiguë : l’agent s’arrête, pose la question, et la réponse est consignée dans 90-decisions.md.

## 2.6 Garde-fous absolus (repris dans CLAUDE.md)

- Aucun envoi d’ordre au courtier, sous aucune forme : API courtier, automatisation de navigateur, e-mail, webhook. Toute demande en ce sens est refusée et signalée.

- Aucun LLM dans la chaîne de calcul financier : P/L, risque, taille, KPI et rapprochements sont du code déterministe et testé.

- Jamais de float pour l’argent : Decimal côté Python, NUMERIC côté PostgreSQL (§10.3).

- Aucune donnée inventée : tout cours, taux ou événement porte source, horodatage et statut de fraîcheur ; en l’absence de donnée, l’état « inconnu » est explicite.

- Aucune migration destructive ni modification d’une formule validée sans décision consignée dans 90-decisions.md.

- Aucune donnée personnelle réelle dans le dépôt git : les fixtures sont anonymisées ; data/ est hors versionnement.

## 2.7 Jeux de données de test (fixtures)

Les fixtures sont construites à partir des fichiers réels puis anonymisées (quantités, montants et références modifiés ; structures et colonnes strictement identiques). Chaque fixture est associée à un résultat attendu dans fixtures/expected/ (tests « golden »).

| Fixture | Contenu | Utilisée par |
| --- | --- | --- |
| saxo_positions_sample.xlsx | 8–10 lignes, colonnes identiques à l’export réel, dont 1 ligne SRD. | L04, rapprochement |
| saxo_transactions_sample.xlsx | ≈30 opérations dont un doublon volontaire, une OST et une opération SRD. | L03, REC-01/33 |
| bourso_positions_sample.csv | 5 lignes PEA (name, isin, quantity, buyingPrice…). | L04 |
| cotations_sample.csv | 3 ISIN × 60 séances, sans en-tête (ISIN;date;OHLC;volume). | L02 |
| momentum_sample.docx | 2 blocs datés avec recommandations, supports, résistances, invalidations. | L14, FR-100 |
| claude_export_sample.zip | 2 projets factices dont « Investissement Bourse ». | L18, REC-20 |
| expected/*.json | Sorties normalisées attendues après import et après calcul. | Tous les tests golden |

## 2.8 Journal des décisions (ADR léger)

Toute décision prise en cours de développement (choix technique, précision d’une règle, dérogation) est ajoutée en fin de docs/specs/90-decisions.md au format :

## D-014 — 2026-08-02 — Arrondi des quantités SRD

Contexte : …   Décision : …   Motif : …   Impact : FR-042, lot L07.

L’agent cite l’identifiant D-xxx dans le code lorsque la décision explique un choix non évident. Une décision ne se modifie pas : elle se remplace par une nouvelle entrée qui la référence.

# 3. Contexte, profil d’utilisation et principes

## 3.1 Profil d’utilisation

| Élément | Paramètre de référence |
| --- | --- |
| Marché de référence | France / Euronext Paris : CAC 40, SBF 120 et mid caps. Seul marché offrant le SRD, base du rituel quotidien et des gates historiques. |
| Marchés européens | Euronext Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Milan ; Xetra ; SIX ; LSE ; BME. Grandes et moyennes capitalisations, au comptant, éligibilité PEA variable selon le pays de l’émetteur. |
| Marchés américains | Nasdaq et NYSE : grandes capitalisations en USD, au comptant, exclusivement sur le CTO Saxo, sans SRD ni levier. |
| Devises | EUR de référence ; USD, GBP, CHF, SEK, DKK et NOK admises. Aucune couverture de change dans le MVP : le risque est mesuré et affiché, jamais neutralisé (§16). |
| Horizon dominant | Court et moyen terme : quelques jours à 2–6 semaines, plus quelques lignes patrimoniales. |
| Capital pilote | 40 000 € ; poche exceptionnelle maximale de 90 000 € uniquement sur opportunité exceptionnelle et après autorisation explicite. |
| Risque de référence | 0,75 % du capital pilote (300 €) par trade, sauf grade A validé (§6.7). |
| Portefeuille cible | 5 à 15 positions ; exposition habituelle 60 % à 80 %. |
| Rythme | Suivi quotidien possible ; rituel synthétique 2 à 3 fois par semaine. |
| Liquidité | Réserve mobilisable en permanence pour ventes judiciaires immobilières (poche protégée). |

## 3.2 Principes non négociables

- Séparer systématiquement faits, sources externes, analyse, opinion et incertitudes.

- Ne jamais inventer un cours, une actualité, un volume ou une date ; toute donnée porte horodatage, source et statut de fraîcheur.

- Ne pas forcer de BUY lorsque les signaux sont insuffisants : NO TRADE est une décision valable.

- Un stop suiveur ne descend jamais sans justification exceptionnelle, explicite et historisée.

- Les calculs financiers sont déterministes et testables ; une IA générative n’est jamais la source de vérité comptable.

- Les règles et recommandations sont versionnées pour éviter le biais rétrospectif.

- Toute action de l’utilisateur qui diffère de la recommandation est enregistrable avec sa raison.

# 4. Périmètre et exclusions

## 4.1 Périmètre fonctionnel cible

| Domaine | Inclus |
| --- | --- |
| Comptes | CTO, PEA, SRD, poches cash, épargne et réserves patrimoniales renseignées manuellement. |
| Produits | Actions et ETF actions. Architecture extensible ; dérivés, options et crypto hors MVP. |
| Marchés | Euronext Paris (seul marché SRD), Euronext Amsterdam/Bruxelles/Lisbonne/Milan, Xetra, SIX, LSE, BME, Nasdaq et NYSE. Toute autre place exige une décision consignée (§16). |
| Données | Positions, transactions, ordres, cours OHLCV, devises, événements, sources expertes, newsletters, captures. |
| Décision | Scoring, scénarios, taille, stop, objectifs, invalidation, horizon, confiance et plan d’action. |
| Pilotage | Dashboard, alertes, calendrier, journal de décisions, rapports, post-mortem. |
| Patrimoine | Répartition des liquidités et poche réservée à l’immobilier judiciaire, sans gestion notariale ou juridique. |

## 4.2 Hors périmètre du MVP

- Exécution automatique ou semi-automatique d’ordres chez Saxo, Boursobank ou tout autre courtier.

- Conseil réglementé destiné à des tiers, gestion sous mandat ou multi-clients.

- Scraping de contenus payants ou contournement de contrôles d’accès.

- Promesse de cotation temps réel sans flux licencié : en différé, l’interface affiche « différé » et l’heure exacte.

- Calcul fiscal opposable à l’administration : l’outil fournit des estimations et conserve le P/L communiqué par le courtier.

- Automatisation des enchères immobilières judiciaires.

- Couverture du risque de change par instruments dérivés : l’exposition devise est mesurée et affichée, jamais couverte ni simulée.

- Négociation hors séance principale : les séances pre-market et after-hours américaines ne sont ni cotées, ni recommandées, ni utilisées pour valoriser une position.

- Arbitrage entre lignes de cotation d’un même émetteur (double cotation, ADR) : une seule place de référence est retenue par instrument.

- Récupération de la retenue à la source étrangère : l’outil estime le montant retenu, il ne produit aucun formulaire ni aucune démarche.

- Effet de levier hors Euronext Paris : aucun équivalent SRD n’est proposé sur les marchés européens ou américains.

# 5. Parcours et cas d’usage

## 5.1 Persona

Utilisateur unique, expérimenté mais non professionnel, gérant activement plusieurs comptes, consultant des newsletters expertes et consacrant environ une heure par jour à l’analyse. Il veut réduire les erreurs opérationnelles, conserver un historique exploitable et mesurer objectivement la qualité de sa stratégie.

## 5.2 Parcours de référence (session quotidienne)

1. Importer positions, transactions et ordres ouverts depuis les courtiers.

2. Mettre à jour cours, historiques 12 mois, actualités et calendriers.

3. Analyser les positions existantes et remonter les stops des gagnants.

4. Évaluer les niveaux Momentum, catalyseurs et risques de publication.

5. Générer recommandations et scénarios, puis valider ou refuser chaque ordre potentiel.

6. Enregistrer les transactions réellement exécutées, y compris les écarts de quantité, de prix et de compte.

7. Mesurer le résultat à D+1, D+5, D+20, D+60 et à la clôture du trade.

8. Produire une revue hebdomadaire et mensuelle avec propositions d’amélioration.

## 5.3 Cas d’usage structurants

| Cas | Comportement attendu |
| --- | --- |
| Quantité exécutée différente | Comparer recommandation et exécution (ex. 30 proposées, 80 achetées) ; recalculer poids, risque, concentration ; attribuer l’écart à une décision utilisateur. |
| Compte différent | Conserver compte recommandé et compte réel (ex. PEA prévu, CTO exécuté après incident) ; mesurer l’impact fiscal et de concentration. |
| Ordre vendeur orphelin | Détecter un stop encore actif après clôture de la position ; alerte critique. |
| Stop + limite simultanés | Contrôler la liaison OCO ; alerter si les deux peuvent s’exécuter séparément. |
| SRD | Gérer liquidation, prorogation, financement, P/L net et calendrier de décision avant échéance. |
| Actions gratuites / OST | Ajuster quantité et PRU sans créer de faux achat ; conserver le détail de l’opération. |
| Cotation différée | Interdire le label « temps réel » ; afficher source, délai, date et heure. |
| Réserve immobilière | Interdire toute recommandation consommant la poche dédiée sans autorisation explicite. |

# 6. Exigences fonctionnelles

Cette section fusionne les exigences des sections 5 et 16 de la v1.2. Chaque règle n’apparaît qu’une fois. Les identifiants FR-xxx sont conservés à l’identique (annexe A).

## 6.1 Comptes, poches de capital et paramètres

- Créer plusieurs comptes : CTO, PEA, SRD, cash, épargne, assurance-vie / fonds immobiliers suivis en valeur uniquement.

- Pour chaque compte : courtier, devise, enveloppe fiscale, frais, marché autorisé, statut actif.

- Poches de capital : capital pilote, cash marché, cash exceptionnel, réserve immobilière judiciaire, épargne de sécurité. Les poches « réserve immobilière » et « épargne de sécurité » sont protégées : aucune recommandation ne peut les consommer sans autorisation explicite horodatée (FR-002, FR-213).

- Règles globales et exceptions paramétrables : risque par trade, exposition cible, nombre de positions, seuils de score, limites de concentration.

- Tous les paramètres sont versionnés avec date d’effet et commentaire (entité StrategyVersion / RiskBudgetVersion).

## 6.2 Import, normalisation et qualité des données

| Source | Format | Traitement requis |
| --- | --- | --- |
| Saxo Positions | XLSX | Instrument, sens, devise, quantité, prix d’entrée, prix actuel, P/L, exposition, compte, ISIN, type d’actif, date de liquidation. |
| Saxo Transactions / Opérations | XLSX | Dates, opération, quantité, prix, montant, devise, change, coûts, P/L réalisé, ISIN, place, identifiants de transaction. |
| Boursobank positions | CSV | name, isin, quantity, buyingPrice, lastPrice, valorisation, variation. |
| Cotations Euronext | CSV sans en-tête | ISIN, date, open, high, low, close, volume. Place et devise déduites du référentiel (§6.3). |
| Cotations hors Euronext (Nasdaq, NYSE, Xetra, SIX, LSE) | CSV normalisé avec en-tête | MIC, ISIN, date, devise, open, high, low, close, volume. Un fichier par place ou une colonne MIC ; aucun mélange de devises implicite (FR-232). |
| Momentum Capital / Zone Bourse | DOCX | Dates, recommandations, supports, résistances, objectifs, invalidations. Premier bloc = le plus récent ; le reste = historique. |
| Newsletters US (IBD, Barron’s, MarketBeat, BambooSignal) | E-mail .eml / .html, ou copier-coller | Blocs datés : valeurs citées, notations propriétaires, objectifs de cours, révisions d’analystes, état de marché. Un parseur par source (§6.20). |
| Captures d’ordres | PNG/JPG | Phase 2 : extraction assistée avec validation humaine obligatoire avant enregistrement. |
| Saisie manuelle | Interface | Correction, ajout d’une recommandation externe, saisie d’une information absente des exports. |

- Empreinte (hash SHA-256) de chaque fichier ; un double import est détecté et refusé (REC-01, REC-33).

- Déduplication des transactions par courtier + compte + identifiant d’opération ; clé de secours documentée quand l’identifiant manque (date + ISIN + sens + quantité + prix).

- Conservation du fichier brut, du résultat normalisé, des erreurs et de la date d’import (ImportBatch).

- Écran de rapprochement entre positions calculées et positions déclarées par le courtier (FR-012).

- Score de qualité des données : complet, incomplet, incohérent, périmé.

## 6.3 Référentiel instruments et données de marché

- Référentiel unique par ISIN : nom, pays de l’émetteur, secteur, éligibilité PEA, place de référence.

- Un instrument peut posséder plusieurs listings (ISIN × place) : ticker, code MIC, devise, horaires et liquidité propres à chaque place. Une seule place est marquée « de référence » et sert à la valorisation, aux scénarios et aux KPI ; les autres cotations ne créent jamais une seconde position (FR-231, REC-42).

- Historique OHLCV quotidien ≥ 12 mois pour toute valeur analysée en détail ; profondeur configurable jusqu’à 10 ans (FR-020). Les séries sont stockées par listing, dans la devise de cotation, sans conversion à l’import.

- Cours intraday / temps réel via adaptateur optionnel si un flux autorisé est configuré ; sinon cours différé clairement identifié (FR-021).

- Les jours sans cotation sur une place mais cotés sur une autre (jour férié local, demi-séance) sont des absences légitimes : elles ne déclenchent aucune anomalie et ne sont jamais comblées par report de la veille (FR-230, REC-43).

- Taux de change historisés pour la valorisation multi-devises et la séparation P/L titre / P/L change (FR-233, §7.8). Un taux manquant est remplacé par le dernier taux connu, marqué « estimé » ; aucun taux n’est inventé.

- Événements : résultats, dividendes, détachements, splits, actions gratuites, changement d’ISIN, OPA, liquidation SRD.

- Hiérarchie de sources configurable : courtier > bourse officielle > fournisseur secondaire > saisie manuelle.

## 6.4 Portefeuille consolidé et journal de positions

- Vue par compte et vue consolidée : exposition brute, nette, cash, secteurs, marchés, devises.

- Reconstruction des positions depuis les transactions et OST, avec snapshots journaliers (FR-030, FR-031).

- Distinction : quantité détenue, quantité réservée par des ordres, quantité protégée par stop, quantité non protégée.

- Détection des doubles expositions sur le même ISIN entre PEA et CTO.

- Affichage : PRU courtier, PRU normalisé, P/L latent, P/L réalisé, dividendes, frais, effet de change.

- Historique des stops avec règle « ne jamais baisser » ; toute exception exige une justification historisée.

## 6.5 Recommandations, scénarios et machine d’états

Chaque recommandation est un objet immuable après publication. Toute correction crée une nouvelle version liée à l’original, afin de préserver la réalité de l’information disponible au moment de la décision (FR-040).

| Champ obligatoire | Description |
| --- | --- |
| Action | BUY, WATCH, HOLD, SELL, REDUCE ou NO TRADE. |
| Instrument | Nom, ticker, ISIN, marché, devise. |
| Cours observé | Prix, source, horodatage, statut temps réel / différé. |
| Entrée | Zone, ordre envisagé, conditions de déclenchement, compte recommandé. |
| Risque | Stop, invalidation, distance, risque monétaire, grade A/B, classe faible/moyen/élevé. |
| Objectifs | Objectifs 1 à n, plan d’allègement, règle de remontée du stop. |
| Horizon | Intraday, quelques jours, swing 2–6 semaines, moyen terme. |
| Score | Détail des cinq composantes et total sur 100 (§7.1). |
| Taille | Montant, nombre de titres, exposition, usage éventuel du cash exceptionnel (autorisation requise). |
| Justification | Faits, sources, analyse, opinion, incertitudes, conditions d’invalidation. |
| Contexte | Version de stratégie, snapshot de données, agenda, positions existantes. |

Machine d’états d’un scénario de trade — un scénario peut être techniquement valide mais rester non armé tant que ses gates ne sont pas satisfaits (§6.8) :

| État | Description | Transitions autorisées |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Idée non validée. | → QUALIFIED après scoring et données complètes. |
| QUALIFIED | Score et niveaux validés. | → ARMED lorsque tous les gates sont vrais. |
| ARMED | Ordre potentiel exécutable manuellement. | → EXECUTED, CANCELLED ou EXPIRED. |
| EXECUTED | Tranche initiale achetée. | → PYRAMID_1, EXITED ou INVALIDATED. |
| PYRAMID_1 | Premier renfort réalisé. | → PYRAMID_2, EXITED ou INVALIDATED. |
| PYRAMID_2 | Second renfort réalisé. | → EXITED ou INVALIDATED. |
| EXITED | Position clôturée. | Post-mortem obligatoire. |
| INVALIDATED | Thèse cassée ou stop exécuté. | Post-mortem obligatoire. |

## 6.6 Ordres, transactions et incidents courtier

- Distinguer ordre potentiel (OrderIntent), ordre saisi chez le courtier (BrokerOrder), ordre exécuté et transaction comptabilisée (FR-050).

- Types supportés : marché, limite, stop, stop-limit, stop suiveur, prise de profit, OCO, ordre SRD.

- Enregistrer prix limite/stop, quantité, validité, statut, identifiant courtier, lien OCO (FR-052, FR-209).

- Comparer scénario recommandé et exécution réelle : quantité, prix, compte, date, frais, slippage.

- Contrôles automatiques : ordre vendeur sans position, quantité supérieure à la position, stop couvrant une quantité incomplète, ordres incompatibles, ordre sur instrument non détenu (FR-051).

- Journaliser la raison d’une divergence : bug courtier, choix fiscal, conviction, cash, erreur de saisie, autre.

- Journal des incidents courtier : courtier, date, type, capture, contournement, compte de substitution, impact coût/risque (FR-210). Exemple de référence : achat Publicis exécuté au CTO au lieu du PEA après incident Boursobank (REC-28).

## 6.7 Risque : grades, budgets et portfolio heat

- Grade B (défaut) : risque standard de 0,75 % du capital pilote, soit 300 € pour 40 000 €.

- Grade A : risque maximal de 1,00 % (400 €), uniquement si score ≥ 75, catalyseur clair et validation explicite horodatée (FR-203, REC-21).

- Le portfolio heat est la somme des pertes maximales théoriques des positions ouvertes jusqu’à leurs stops, en euros, change inclus (FR-202, formule §7.3).

- Le heat possède un plafond versionné par période : 1 400 € par défaut, 700 € en fenêtre no-go macro (§16).

- Le cash disponible n’autorise jamais une entrée à lui seul : heat, gates, concentration et calendrier sont les contraintes prioritaires.

- Toute dérogation au risque ou au heat exige une validation utilisateur horodatée et un motif.

| Contrôle | Logique | Comportement |
| --- | --- | --- |
| Risque initial | (entrée − stop) × quantité × fx + frais estimés | Bloquer ou demander validation si supérieur au budget du grade (REC-22). |
| Heat portefeuille | Somme des risques résiduels de toutes les lignes | Interdire une nouvelle entrée si le plafond actif serait dépassé ; proposer une taille réduite (REC-23). |
| Concentration | Valeur ou risque par instrument / capital pilote | Alerte sur ligne surdimensionnée, même si le stop respecte le risque. |
| Risque de gap | Perte à prix d’ouverture défavorable, stop ignoré | Stress affiché séparément ; le stop n’est jamais présenté comme garanti (FR-207, §7.4). |

## 6.8 Gates d’entrée et fenêtres no-go

Un gate d’indice est toujours attaché à un marché : un scénario américain n’est jamais armé par une clôture du CAC 40. L’indice de référence et la banque centrale de rattachement sont déterminés par la place de référence de l’instrument (FR-235, FR-236).

| Marché | Indice de gate par défaut | Banque centrale |
| --- | --- | --- |
| Euronext Paris | CAC 40 | BCE |
| Zone euro hors France (Amsterdam, Bruxelles, Milan, Xetra, BME) | STOXX Europe 600, ou DAX pour un émetteur allemand | BCE |
| Royaume-Uni (LSE) | FTSE 100 | BoE |
| Suisse (SIX) | SMI | SNB |
| États-Unis (Nasdaq, NYSE) | S&P 500, ou Nasdaq 100 pour la technologie, cumulé à l’état de marché IBD (§6.20) | Fed |

- Gates possibles : clôture de l’indice de marché au-dessus d’un seuil, publication bien accueillie, maintien d’un support, score minimum, heat disponible, liquidité suffisante, absence de no-go macro (FR-204).

- Les seuils d’indice sont versionnés avec date, source et marché ; ils ne sont jamais remplacés rétroactivement et ne sont jamais transposés d’un indice à l’autre.

- Fenêtres no-go par événement, marché, compte et produit (FR-205, FR-236). Une semaine comportant une décision Fed et une décision BCE produit deux fenêtres distinctes appliquées à des périmètres différents (REC-47).

- Défauts : FOMC et BCE = no-go SRD, toutes les positions à levier étant clôturées avant l’événement ; aucune entrée entre 14h00 heure de Paris et la clôture américaine un jour de décision Fed — règle convertie dynamiquement, jamais recopiée en heure fixe (§7.9, REC-44).

- Les achats avant résultats avec SRD sont interdits par défaut (risque de gap structurel) ; seule une règle explicitement approuvée peut les autoriser (REC-24).

- Filtre de liquidité par marché : volume quotidien moyen minimal et spread maximal paramétrables par place ; la taille d’une position ne dépasse jamais un pourcentage configurable de l’ADV. Le filtre est plus strict hors zone euro, où le carnet est moins bien connu (FR-241, REC-48).

- Le SRD est réservé à Euronext Paris : toute demande de levier sur un titre étranger est refusée avec motif, sans possibilité de dérogation dans le MVP (FR-244, REC-45).

## 6.9 SRD : cycles, calendrier et décisions

- Gérer les dates de liquidation et de règlement-livraison par cycle SRD (FR-060, FR-206).

- Calculer une date de décision interne antérieure à la liquidation, configurable par instrument et courtier.

- Croiser automatiquement liquidation SRD, résultats, dividendes, BCE/Fed, inflation et publications majeures.

- Alerte critique lorsqu’une publication intervient entre la date de décision et la liquidation (le cas Edenred — H1 le lendemain de la deadline — est le scénario de référence).

- Interdire le roulage automatique : chaque ligne reçoit une décision CLOSE, ROLL ou REDUCE motivée.

- Lorsqu’un résultat intervient après la liquidation, proposer le report vers le cycle suivant au lieu de forcer une entrée prématurée.

## 6.10 Pyramiding anti-martingale

- Tranche initiale : taille calculée sur le risque du stop initial (§7.2).

- Renfort 1 : +50 % de la quantité initiale à +1R ; le stop de l’ensemble remonte au point mort ou au niveau défini par la stratégie (REC-26).

- Renfort 2 : +50 % de la quantité initiale au franchissement confirmé de la première résistance Momentum ; stop remonté sous le second prix d’entrée ou le dernier creux de consolidation.

- Un renfort n’est jamais autorisé sur une position perdante ; le moyennage à la baisse est exclu par défaut (REC-27).

- Chaque tranche possède prix, quantité, stop, R courant, frais et contribution au heat (entité TradeTranche).

## 6.11 PEA, CTO, DCA, ETF et poches protégées

- Routage conseillé : PEA pour les ETF éligibles et les actions de l’Espace économique européen ; CTO/Saxo pour le SRD, les titres américains, suisses et britanniques et tout instrument non éligible. L’éligibilité est calculée à partir du pays de l’émetteur, jamais de la place de cotation : une action américaine cotée en Europe reste inéligible. Un ordre PEA sur titre non éligible est bloqué et redirigé vers le CTO avec motif (FR-240, REC-40).

- Détection d’un achat sur le mauvais compte par rapport à la recommandation ; impact fiscal/frais calculé sans invalider l’exécution réelle.

- Programme DCA PEA de référence : 90 % MSCI World (WPEA) / 10 % émergents (PAEEM), montants et fréquence paramétrables (défaut §16) ; ordres recommandés après 15h30 Paris, avec contrôle des heures de marché (FR-211).

- Règle d’accélération : doublement des versements pendant deux échéances uniquement après drawdown confirmé ≥ 15 % depuis le sommet (formule §7.7, REC-29) ; jamais sur simple baisse journalière.

- Détection de redondance : S&P 500 déjà largement couvert par MSCI World ; Europe déjà surpondérée par le stock-picking (FR-212).

- La réserve judiciaire et l’épargne de sécurité ne sont jamais proposées pour un trade courant ; les ETF PEA de long terme ne sont jamais liquidés pour financer une adjudication (FR-213).

## 6.12 Fiscalité de gestion et tax-loss harvesting

- Suivre plus-values et moins-values réalisées par année fiscale, compte et instrument.

- Estimer moins-values imputables et reportables, sans jamais présenter le calcul comme opposable à l’administration (FR-214).

- Proposer un scénario de tax-loss harvesting uniquement si la thèse est faible et la liquidité permet une sortie correcte.

- Conserver séparément le motif économique et le motif fiscal d’une vente.

- Mesurer après coup si la vente fiscale a amélioré le résultat net ou causé un manque à gagner.

## 6.13 Alertes

| Alerte | Niveau |
| --- | --- |
| Stop orphelin ou ordre susceptible d’ouvrir une position inverse | Critique |
| Risque par trade supérieur au budget du grade | Critique |
| Heat portefeuille supérieur au plafond actif | Critique |
| Liquidation SRD dans moins de 10 jours sans décision | Critique |
| Position SRD ouverte à l’entrée d’une fenêtre no-go macro | Critique |
| Résultats / événement majeur dans moins de 5 séances | Élevé |
| Position court/moyen terme sans stop | Élevé |
| Donnée de cours périmée ou sans source | Élevé |
| Concentration par ligne, secteur, marché ou devise dépassée | Élevé |
| Objectif atteint sans règle d’allègement enregistrée | Moyen |
| Stop non remonté malgré un nouveau creux de consolidation plus haut | Moyen |

## 6.14 KPI, performance et attribution

Les KPI sont calculables par période libre (année, trimestre, mois, semaine, origine) et par périmètre (portefeuille, compte, stratégie, trade, recommandation, exécution). Le dictionnaire des définitions figure en annexe B. Familles couvertes :

- Résultat : P/L réalisé brut/net, P/L latent, dividendes, frais, coût SRD, change, fiscalité estimée.

- Rendement : simple, TWR, MWR/XIRR, volatilité, drawdown maximum et durée de récupération.

- Qualité des trades : hit rate, gain/perte moyens, profit factor, expectancy, payoff ratio, R multiple, durée de détention, turnover, exposition et levier moyens.

- Exécution : MFE, MAE, efficacité des stops, profit restitué, slippage.

- Attribution : par score, source, setup, horizon, secteur, marché, devise, compte, catalyseur, niveau de risque, grade A/B, tranche de heat, présence de gate, avant/après résultats.

- Discipline : recommandations non exécutées (coût d’opportunité), écart portefeuille réel vs théorique, respect des règles (stops abaissés, SRD en no-go, ordres orphelins, dérogations, retards de décision).

- Structure : concentration des gains (part des 1, 2 et 5 meilleurs trades dans le P/L annuel), efficacité du pyramiding (gain incrémental, réussite du +1R et du breakout), performance séparée PEA stock-picking / PEA DCA / CTO comptant / SRD.

## 6.15 Boucle d’amélioration stratégique

La boucle d’amélioration est explicable, prudente et protégée contre le sur-ajustement. Elle ne modifie jamais automatiquement les règles actives (FR-080, FR-081).

- Segmentation des résultats par facteur : score, source, secteur, volatilité, type d’entrée, stop, horizon, marché, taille, présence d’un événement.

- Séparation erreur d’analyse / erreur de timing / erreur de taille / erreur d’exécution, par comparaison recommandation → exécution → résultat.

- Échantillon minimum configurable : par défaut 10 trades clôturés ou 20 recommandations observées par segment ; l’incertitude est calculée et les conclusions fragiles sont signalées.

- Toute proposition précise : règle modifiée, motif, données support, impact historique, risque de sur-apprentissage, test hors échantillon temporel.

- Approbation manuelle → nouvelle StrategyVersion avec date d’effet ; l’historique n’est jamais réécrit ; les règles récentes restent en statut expérimental jusqu’à un minimum configurable de trades.

Exemple d’analyse attendue « Les achats avec un score ≥ 80 et un catalyseur de résultats ont un profit factor supérieur, mais les entrées moins de trois jours avant publication présentent un MAE élevé et davantage de gaps. Proposition : réduire la taille de 50 % avant publication, sans supprimer le setup. »

## 6.16 Rapports et rituels

Le rapport quotidien reprend les dix sections déjà utilisées : macro, marchés, portefeuille, BUY, ventes/allègements, watchlist, valeurs à éviter, plan d’action, synthèse des ordres, risques globaux (FR-090). Export Markdown et PDF.

Rituel 2–3 fois par semaine (FR-091, FR-215) — produit en moins de 15 minutes :

1. Remonter les stops des gagnants selon la règle normative du §7.10 : dernier creux de consolidation, ou 5–7 % sous le cours pour les lignes liquides. Un stop suiveur ne descend jamais, hors ajustement mécanique sur opération sur titres.

2. Contrôler objectifs, supports d’invalidation, résistances Momentum, publications et dates SRD ; appliquer le cliquet et proposer les allègements (§7.10 b).

3. Vendre ou alléger si le stop est cassé en clôture, l’objectif atteint, le momentum relatif dégradé ou une rotation qualifiée au sens du §7.10 d.

4. Traiter les échéances fermes : résultats, liquidation SRD, FOMC/BCE, décisions de roulage.

Sortie attendue : stops à remonter, objectifs proches, échéances critiques, lignes à vendre/alléger, nouveaux achats armables et anomalies d’ordres — en une vue priorisée.

## 6.17 Liquidités et allocation patrimoniale

- Enregistrer soldes de comptes courants, livrets, assurance-vie/SCPI et cash courtier (sans import bancaire automatique dans le MVP).

- Classer chaque poche par liquidité : immédiate, T+2, sous délai de rachat, indisponible.

- Montant minimal réservé aux ventes judiciaires immobilières, paramétrable.

- Afficher le cash réellement disponible pour le marché après déduction de la réserve et de l’épargne de sécurité.

- Autorisation explicite requise pour mobiliser la poche exceptionnelle ou réduire la réserve immobilière.

## 6.18 Import de l’export Claude « Investissement Bourse »

- Importer un export ZIP Claude, sélectionner le projet par nom et UUID, exclure tous les autres projets (FR-200, REC-20).

- Lier chaque règle extraite à une conversation, un message, une date et un hash de contenu ; auditabilité jusqu’au message source (FR-201, entité ClaudeSource).

- La mémoire projet est une synthèse secondaire : la conversation source prime lorsqu’elle est disponible.

- Confidentialité : les données professionnelles, familiales ou immobilières sans lien avec l’investissement ne sont pas importées.

## 6.19 Marchés, places de cotation et devises

Les trois zones sont traitées au même niveau de précision. Euronext Paris conserve sa primauté opérationnelle — c’est le marché du rituel quotidien et le seul marché à effet de levier — mais les marchés européens et américains ne sont plus un périmètre implicite : chacun possède ses horaires, sa devise, son cycle de règlement, sa fiscalité et ses gates propres.

| Zone | Places | Spécificités structurantes |
| --- | --- | --- |
| France | Euronext Paris (XPAR) | Seul marché SRD. Règlement T+2. Éligible PEA. Signaux Momentum disponibles nativement. Indice de gate : CAC 40. |
| Europe hors France | Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Milan, Xetra, SIX, LSE, BME | Comptant uniquement. Règlement T+2. Éligibilité PEA selon le pays de l’émetteur : zone euro et EEE éligibles, Suisse et Royaume-Uni exclus. Devises EUR, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK. |
| États-Unis | Nasdaq (XNAS), NYSE (XNYS) | Comptant, CTO Saxo uniquement, USD. Règlement T+1. Retenue à la source de 15 % sur dividendes sous convention. Aucun flux de signaux structuré : saisie manuelle des sources. |

Sessions de référence — stockées par place en heure locale avec fuseau IANA. La colonne « heure de Paris » est indicative et ne doit jamais être codée en dur (§7.9) :

| Place | Fuseau IANA | Séance locale | Heure de Paris (régime normal) | Règlement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XPAR, XAMS, XBRU, XLIS, XMIL | Europe/Paris | 09:00 – 17:30 | 09:00 – 17:30 | T+2 |
| XETR (Xetra) | Europe/Berlin | 09:00 – 17:30 | 09:00 – 17:30 | T+2 |
| XSWX (SIX) | Europe/Zurich | 09:00 – 17:20 | 09:00 – 17:20 | T+2 |
| XLON (LSE) | Europe/London | 08:00 – 16:30 | 09:00 – 17:30 | T+2 |
| XNAS, XNYS | America/New_York | 09:30 – 16:00 | 15:30 – 22:00 | T+1 |

- Jours fériés et demi-séances stockés par place : veilles de Thanksgiving et de Noël aux États-Unis, 24 et 31 décembre en Europe, calendriers nationaux distincts. Une clôture anticipée modifie l’heure de fin de session et donc les fenêtres de décision (FR-230, REC-43).

- Le cycle de règlement conditionne la disponibilité réelle du cash : une vente américaine libère les fonds à T+1, une vente européenne à T+2. Le cash « disponible pour le marché » tient compte de cet écart et ne présente jamais comme disponible un produit de cession non réglé (FR-238).

- Aucune agrégation de montants exprimés dans des devises différentes sans conversion horodatée. Le portefeuille consolidé, le heat et la concentration sont toujours exprimés en euros (FR-232, FR-233).

- L’exposition par devise est affichée en permanence, avec un stress de change de ±5 % et ±10 % calculé indépendamment du stress de gap : les deux risques peuvent se cumuler sur une position américaine (FR-234, §7.8).

- Retenue à la source estimée par pays d’émetteur et par enveloppe, séparée du dividende brut, marquée « estimatif ». Elle est intégrée au P/L net mais ne donne lieu à aucune démarche de récupération (FR-239, REC-46).

- Les sources de signaux couvrant les marchés américains sont désormais déclarées et cadrées au §6.20. Les analyses externes non couvertes par une source déclarée restent saisissables manuellement avec source, date, citation et niveau de confiance, et suivent la même machine d’états et le même scoring que les signaux Momentum (FR-242).

- Le décalage horaire est une contrainte de rituel, pas seulement technique : la séance américaine s’ouvre après la clôture européenne, ce qui rend un stop européen inopérant pendant l’essentiel de la journée américaine et inversement. Le rapport quotidien signale explicitement les positions exposées à une séance qui se déroule hors de la fenêtre de surveillance de l’utilisateur.

Conséquence sur le risque de gap Une position américaine subit un gap potentiel de 17h30 à 15h30 heure de Paris — soit 22 heures pendant lesquelles aucun stop n’est exécutable sur la place européenne, et une nuit complète pour la place américaine. Le stress de gap (§7.4) est donc calculé avec un paramètre par zone : 5 % par défaut en Europe, 8 % aux États-Unis pour une valeur avec publication imminente. Le stop reste, comme en France, une intention et non une garantie.

## 6.20 Sources de signaux : périmètre, mapping et anti-double-comptage

La v2.1 signalait une lacune : hors de France, aucun flux de signaux structuré n’alimentait le système. Quatre sources américaines la comblent. Leur ajout crée un risque nouveau et non trivial : plusieurs sources décrivant le même fait gonflent artificiellement le score. Le mapping ci-dessous attribue à chaque source les composantes qu’elle peut alimenter, et celles qu’elle ne peut pas.

| Source | Nature | Marchés | Alimente | N’alimente jamais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Momentum Capital | Signaux scorés, supports, résistances, objectifs, invalidations | France, Europe | Catalyseurs (0–30) et Technique (0–25) | — |
| Zone Bourse | Signaux scorés avec objectifs et niveaux d’invalidation | France, Europe | Catalyseurs (0–30) et Technique (0–25) | — |
| Investor’s Business Daily | Notations propriétaires 1–99 (Composite, RS, EPS), notations lettrées (SMR, Accumulation/Distribution), listes de valeurs, points d’achat, et un état de marché quotidien | États-Unis | Technique via la force relative ; Fondamentaux via les notations de résultats ; état de marché comme gate (§6.8) | Catalyseurs |
| Barron’s Daily | Commentaire éditorial macro et sectoriel, sélections argumentées | États-Unis, global | Secteur / macro (0–10) ; Catalyseurs uniquement si l’information est datée et factuelle | Technique |
| MarketBeat Daily | Agrégat de consensus : révisions d’analystes, objectifs de cours, résultats, dividendes, opérations d’initiés | États-Unis | Catalyseurs (0–30) | Technique, Fondamentaux |
| BambooSignal | Non caractérisée à ce jour — format, périmètre et méthodologie à documenter au lot L14 | À préciser | Aucune composante tant que la source n’est pas caractérisée | Toutes |

Règles anti-double-comptage (FR-254, FR-260)

- Une information ne contribue qu’une seule fois. Si deux sources rapportent le même fait — même émetteur, même événement, dans une fenêtre de 5 séances — la contribution est plafonnée à celle de la source la plus proche du fait. Ordre de priorité : communication de l’émetteur, puis agrégateur de consensus, puis commentaire éditorial.

- Chaque contribution au score porte l’identifiant de son extrait (SourceExtract) : le détail du score est reconstructible source par source, et l’écran de scoring affiche cette décomposition (FR-261).

- Les notations propriétaires ne sont jamais recopiées telles quelles dans le score interne. Elles passent par une table de correspondance versionnée, afin que deux sources utilisant des échelles différentes restent comparables (FR-262).

- Une source dont le format n’est pas caractérisé ne peut produire qu’un WATCH : elle n’arme aucun scénario et ne contribue à aucune composante. C’est le statut initial de BambooSignal (FR-263).

- La performance est mesurée par source (attribution du §6.14). Une source dont la contribution dégrade le résultat sur un échantillon suffisant est rétrogradée ou retirée, par décision consignée — jamais automatiquement (FR-264).

- Ces sources sont des abonnements payants : seuls les contenus effectivement reçus par l’utilisateur sont importés et stockés localement, cités par extrait court avec source et date. Aucun contournement de paywall, aucune redistribution, conformément au §4.2.

L’état de marché IBD comme gate américain Le projet utilise depuis l’origine une clôture du CAC 40 comme condition d’armement en France. Les marchés américains disposent d’un équivalent fonctionnel directement exploitable : l’état de marché publié quotidiennement par Investor’s Business Daily. Règle par défaut : aucun achat américain armé lorsque le marché est déclaré en correction ; taille réduite de moitié lorsqu’il est déclaré sous pression ; taille normale en tendance haussière confirmée. Ce gate se cumule avec le seuil d’indice S&P 500 du §6.8, il ne le remplace pas.

# 7. Règles métier — formules normatives

Les formules ci-dessous sont normatives : l’implémentation les reproduit exactement et les tests unitaires couvrent chaque cas limite listé. Conventions générales : montants en Decimal (jamais float), stockage NUMERIC(20,6), affichage à 2 décimales en arrondi banquier (half-even) ; quantités entières ; taux de change stockés à 6 décimales avec horodatage et source ; positions courtes hors périmètre du MVP (toutes les formules supposent des positions longues).

## 7.1 Scoring

| Composante | Barème | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Catalyseurs & news | 0–30 | Résultats, contrats, recommandations, événement corporate, réglementation, macro spécifique. |
| Technique / momentum | 0–25 | Tendance, supports, résistances, volume, force relative, volatilité, qualité du point d’entrée. |
| Fondamentaux | 0–20 | Croissance, marges, valorisation, bilan, consensus, qualité, visibilité. |
| Risque / agenda | 0–15 | Gap, liquidité, publication, géopolitique, SRD, devise, concentration, invalidation. |
| Secteur / macro | 0–10 | Rotation, taux, pétrole, devises, cycle, sensibilité au marché. |

| Score / condition | Décision |
| --- | --- |
| ≥ 75 + catalyseur clair + risque faible/moyen | BUY |
| 60–74 | WATCH |
| Position existante, thèse intacte, pas de renfort | HOLD |
| Thèse invalidée, stop cassé, risque excessif | SELL / REDUCE |
| Signal insuffisant | NO TRADE |

## 7.2 Taille de position et risque initial

# grade B (défaut) : taux = 0,0075 ; grade A (validation requise) : taux = 0,0100

risque_budget   = capital_pilote × taux_risque(grade)

distance        = |prix_entree − stop|          # devise de l’instrument

si distance = 0 → REJET (stop invalide)

si stop du mauvais côté du sens → REJET

cout_par_titre  = distance × fx + frais_variables_unitaires

quantite        = plancher(risque_budget / cout_par_titre)

si quantite = 0 → NO TRADE (budget insuffisant pour 1 titre)

risque_initial  = quantite × distance × fx + frais_fixes_estimes + marge_gap

tant que risque_initial > risque_budget et quantite > 0 :

quantite −= 1 ; recalculer risque_initial

poids_position  = (quantite × prix_entree × fx) / capital_pilote

Cas limites à tester : stop égal à l’entrée ; stop du mauvais côté ; devise étrangère avec fx horodaté ; frais nuls ; marge_gap active avant publication ou sur small cap ; quantité 1 dont le risque dépasse déjà le budget ; dépassement autorisé après validation explicite (l’avertissement et la justification sont historisés).

## 7.3 Portfolio heat

heat_ligne         = max(0 ; (dernier_cours − stop) × quantite × fx)   # position longue

heat_portefeuille  = Σ heat_ligne  (positions ouvertes, tous comptes)

entrée autorisée si : heat_portefeuille + risque_initial ≤ heat_cap_actif

sinon : refus, ou proposition de taille réduite telle que la somme ≤ plafond

heat_cap_actif = 1 400 € par défaut ; 700 € pendant une fenêtre no-go macro (§16). Une ligne dont le stop est au-dessus du dernier cours contribue 0 (gain verrouillé) mais reste comptée dans la concentration. Le heat est affiché en euros et en % du capital pilote (FR-202) ; l’écart avec la somme des risques résiduels doit rester inférieur à 1 € (REC de cohérence).

## 7.4 Stress de gap

perte_gap(x) = quantite × dernier_cours × fx × x     # x ∈ {5 %, 10 %, personnalisé}

Le stress de gap est indépendant du stop et affiché séparément : un stop n’est jamais présenté comme une garantie, car il est non exécutable sur un gap d’ouverture (enseignement structurel du projet). Le rapport affiche systématiquement les trois scénarios (FR-207).

## 7.5 P/L, PRU et méthodes comptables

| Mesure | Règle |
| --- | --- |
| P/L courtier | Valeur importée conservée telle quelle, avec sa source. |
| P/L normalisé | Recalcul interne : prix, quantité, frais directs, change, opérations sur titres. |
| PRU | PRU courtier conservé + prix moyen pondéré interne configurable. |
| P/L réalisé | Produit net de cession − coût de revient − frais − financement SRD, détaillé par lot. |
| P/L latent | Valorisation au dernier cours − coût de revient ; effet titre séparé de l’effet change. |
| Rendement | TWR pour juger la gestion ; XIRR/MWR pour le rendement de l’investisseur. |
| Dividendes / OST | Dividendes, actions gratuites, splits et remboursements comptabilisés séparément, sans faux achat. |

Écart de rapprochement toléré avec le courtier : 1 € ou 0,1 % (le plus favorable), paramétrable. Tout écart supérieur génère une anomalie à résoudre avant de déclarer la base comme référence.

## 7.6 Évaluation rétrospective des scénarios (MFE / MAE)

- Gel du scénario à sa date de publication : entrée, stop, objectifs, score, sources, contexte ; aucune information postérieure ne modifie rétroactivement le score initial.

- Évolution mesurée à D+1, D+5, D+20, D+60 et jusqu’à expiration ou clôture.

- MFE et MAE calculés sur les plus hauts et plus bas quotidiens.

- Si stop ET objectif sont touchés le même jour sans données intraday : résultat « ambigu », convention conservatrice « stop réputé touché en premier », comptabilisé séparément dans les statistiques.

- Rendement mesuré en unités de risque (R) et comparé au benchmark approprié.

## 7.7 Accélération du DCA

drawdown = dernier_cloture / plus_haut_cloture_glissant(52 semaines) − 1

si drawdown ≤ −15 % en clôture confirmée (jamais en séance) :

doubler les 2 prochaines échéances du plan, puis retour au montant nominal

règles : aucune application rétroactive ; une seule accélération par épisode

de drawdown (réarmement après retour au-dessus de −15 %)

## 7.8 Change : conversion, décomposition du P/L et exposition

# tout montant est converti en EUR au taux horodaté de l’événement, jamais au taux du jour

valeur_eur       = valeur_devise × fx(devise→EUR, horodatage)

# décomposition exacte du P/L d’une position libellée en devise étrangère

pl_titre_eur     = quantite × (cours_t − cours_entree) × fx_entree

pl_change_eur    = quantite × cours_t × (fx_t − fx_entree)

pl_total_eur     = pl_titre_eur + pl_change_eur

= quantite × (cours_t × fx_t − cours_entree × fx_entree)   # identité vérifiée par test

# exposition et stress de change (indépendants du stress de gap §7.4)

exposition(dev)  = Σ valeur_marche_eur des lignes libellées en dev

stress_fx(dev,x) = exposition(dev) × x        # x ∈ {−5 % ; −10 %}

# le risque et le heat sont toujours exprimés en EUR au taux courant

risque_eur       = quantite × |prix_entree − stop| × fx_courant

Cas limites à tester : taux absent à la date d’une opération (reprise du dernier taux connu, marqué « estimé », jamais interpolé) ; entrée et sortie le même jour ; compte libellé dans une devise autre que l’euro ; devise dont la cotation est inversée (USD/EUR vs EUR/USD) ; vérification systématique de l’identité pl_titre + pl_change = pl_total à 0,01 € près, y compris après plusieurs renforts.

## 7.9 Sessions de marché, fuseaux horaires et heure d’été

# une place possède : MIC, fuseau IANA, ouverture et clôture locales,

# jours fériés, demi-séances. Aucune heure n’est stockée « en heure de Paris ».

ouvert(place, t) = jour_ouvre(place, t)

ET heure_locale(place, t) ∈ [ouverture(place, t) ; cloture(place, t)]

# les règles exprimées en heure de Paris sont CONVERTIES à la date du jour,

# jamais recopiées en heure fixe :

#   « pas d’entrée entre 14h00 Paris et la clôture US un jour de décision Fed »

#   → intervalle [14h00 Europe/Paris ; cloture(XNAS, jour) America/New_York]

# écart Paris ↔ New York : 6 h en régime normal, mais 5 h ou 7 h pendant les

# fenêtres de désynchronisation des changements d’heure (mi-mars, fin octobre).

# L’ouverture américaine tombe alors à 14h30 ou 16h30 heure de Paris.

Cas limites à tester : décision Fed tombant dans une fenêtre de désynchronisation (l’ouverture américaine à 14h30 Paris rend la règle « 14h00 » immédiatement bloquante) ; jour férié américain avec Europe ouverte, et l’inverse ; demi-séance de clôture anticipée ; ordre horodaté pendant une heure qui n’existe pas ou qui existe deux fois lors du changement d’heure local ; alignement de deux séries de places différentes sur un même graphique, sans report silencieux de la dernière valeur connue.

## 7.10 Remontée des stops, allègements et rotation

Ces règles régissent l’étape la plus fréquente du système : la remontée des stops lors du rituel 2–3 fois par semaine (§6.16). Elles complètent le pyramiding (§6.10), qui ne couvre que les positions renforcées. Toutes les valeurs numériques sont paramétrables et versionnées (§16).

a) Remontée du stop d’une position gagnante

# appliquée à chaque session, à toute ligne en gain latent

creux = dernier_creux_de_consolidation(cours, n_seances)      # défaut n = 10

si creux identifiable et (dernier_cours − creux) / dernier_cours ≤ marge_max :

stop_propose = creux × (1 − tampon)        # tampon anti-mèche, défaut 0,5 %

sinon :

stop_propose = dernier_cours × (1 − marge_suiveuse)   # défaut 6 %, bande 5–7 %

stop_retenu = max(stop_actuel ; stop_propose)   # INVARIANT : un stop ne descend jamais

si stop_retenu ≥ cours_entree et stop_actuel < cours_entree :

marquer « point mort atteint » → risque résiduel nul, heat de la ligne = 0

b) Cliquet sur les objectifs Momentum

à chaque objectif_k atteint EN CLÔTURE :

si k = 1 : stop_retenu = max(stop_actuel ; cours_entree)        # point mort

si k ≥ 2 : stop_retenu = max(stop_actuel ; objectif_(k−1))      # palier verrouillé

allègement proposé = fraction_k × quantite_restante

défaut : 1/3 à l’objectif 1, 1/3 à l’objectif 2, solde piloté au stop suiveur

L’allègement est PROPOSÉ, jamais exécuté ni présumé accepté.

c) Base d’évaluation : clôture, pas intraday

Une rupture de stop est évaluée sur le cours de clôture, jamais sur une mèche intraday, pour toute ligne dont la marge de stop est inférieure à 5 %. L’ordre stop réellement déposé chez le courtier reste, lui, un ordre intraday : l’outil affiche explicitement cet écart entre la règle (clôture) et l’instrument disponible (intraday), et propose le stop sur clôture lorsque le courtier l’offre. Il ne corrige jamais l’écart de sa propre initiative (FR-251).

d) Rotation — définition de « meilleure opportunité »

ecart = score(meilleur_candidat_watchlist) − score(ligne_detenue)

proposer une rotation si :

ecart ≥ seuil_rotation                          # défaut 15 points

ET momentum_relatif(ligne, indice du marché, 20 séances) < 0

ET aucun catalyseur daté sur la ligne dans les 3 prochaines séances

ET le heat libéré par la sortie couvre le risque initial de l’entrée

La rotation crée DEUX scénarios liés (SELL + BUY) validés ensemble ou refusés ensemble.

Unique exception à l’invariant « le stop ne descend jamais » Les opérations sur titres : détachement de dividende, attribution d’actions gratuites, division du nominal. L’ajustement est alors mécanique et proportionnel (exemple vécu : stop Interparfums porté de 25,10 à 24,50 après une attribution d’une action pour vingt). Cet ajustement n’est pas une dérogation : il ne doit être ni journalisé comme un « stop abaissé », ni compté dans les indicateurs de discipline, ni soumis à validation. Toute autre baisse reste une exception exceptionnelle, motivée et historisée (FR-250).

Cas limites à tester : gap d’ouverture au-dessus du stop proposé ; absence de creux de consolidation identifiable sur une ligne récente ; position SRD dont l’échéance de liquidation précède l’objectif 1 (le calendrier prime sur le cliquet) ; titre en devise étrangère — le stop reste exprimé dans la devise de cotation, le heat en euros ; opération sur titres survenant le même jour qu’un objectif atteint ; ligne dont la quantité restante après allègement descend sous un titre.

# 8. Modèle de données

Le modèle est événementiel et auditable. Les snapshots facilitent l’affichage ; les transactions, recommandations et versions de stratégie restent les sources de vérité. Les entités de la v1.2 (§7 et §16.4) sont fusionnées ci-dessous.

| Entité | Rôle | Champs clés |
| --- | --- | --- |
| Account | Compte / enveloppe | id, broker, type, devise, fiscalité, actif |
| CapitalBucket | Poche de capital / liquidité | nom, type, solde, disponibilité, protégé, usage autorisé, réserve minimale |
| Instrument | Référentiel titre | ISIN, nom, pays de l’émetteur, secteur, éligibilité PEA, listing de référence |
| Market | Place de cotation | MIC, nom, pays, fuseau IANA, devise, ouverture/clôture locales, règlement (T+1/T+2), SRD autorisé, indice de gate, banque centrale |
| MarketHoliday | Jour férié ou demi-séance | MIC, date, type (fermé / clôture anticipée), heure de clôture |
| Listing | Instrument × place | ISIN, MIC, ticker, devise, référence (booléen), ADV, spread moyen, statut |
| MarketQuote | Cours horodaté | listing, OHLCV, devise de cotation, source, délai, qualité |
| FxRate | Taux de change | paire, date/heure, taux (6 déc.), source, statut (constaté / estimé) |
| WithholdingRule | Retenue à la source | pays de l’émetteur, enveloppe, taux, convention, date d’effet, statut estimatif |
| CorporateEvent | Événement titre | résultats, dividende, split, OPA, OST |
| RiskEvent | Événement macro / no-go | type, début, fin, sévérité, produits concernés, règle no-go |
| SRDCycle | Cycle SRD | marché, liquidation, règlement, deadline interne, statut |
| SourceDocument | Document brut | type, date, hash, chemin, source |
| SourceExtract | Fait extrait | citation, page/section, date, instrument |
| ClaudeSource | Provenance export Claude | project_uuid, conversation_uuid, message_uuid, date, hash, extrait |
| Recommendation | Préconisation publiée (immuable) | action, score, confiance, version, snapshot |
| Scenario | Plan d’investissement + état | entrée, stop, objectifs, horizon, invalidation, état (§6.5) |
| EntryGate | Condition d’armement | type, opérateur, seuil, source, valid_from/to, statut |
| TradeTranche | Tranche de pyramiding | rang, quantité, prix, stop, déclencheur R, heat, statut |
| OrderIntent | Ordre potentiel | type, quantité, niveau, compte recommandé |
| BrokerOrder | Ordre réel | courtier, statut, niveaux, lien OCO, identifiant |
| Transaction | Exécution comptable | date, sens, quantité, prix, frais, change |
| PositionLot | Lot / coût | quantité ouverte, coût, compte, source |
| PositionSnapshot | Position journalière | quantité, PRU, valeur, P/L, stop |
| PortfolioSnapshot | Vue consolidée | NAV, cash, exposition, allocation, heat |
| RiskBudgetVersion | Budgets de risque versionnés | date d’effet, grade, montant, %, heat_cap, motif |
| StrategyVersion | Règles actives versionnées | paramètres, date d’effet, justification |
| DCAPlan | Plan DCA | compte, instrument, poids cible, montant, fréquence, heure, règle d’accélération |
| TaxLossLedger | Registre fiscal estimatif | année, gains, pertes, imputé, reportable, statut |
| BrokerIncident | Incident courtier | courtier, date, type, capture, contournement, impact |
| Review | Post-mortem | résultat, causes, leçon, action proposée |
| KpiResult | KPI historisé | période, périmètre, formule, valeur |
| Alert | Alerte et résolution | type, sévérité, état, preuve, action |
| ImportBatch | Traçabilité d’import | fichier, hash, mapping, erreurs, statut |
| AuditLog | Journal append-only | événement, avant/après, auteur, horodatage |

## 8.1 Relations essentielles

Account 1—N Transaction N—1 Instrument

Instrument 1—N Listing N—1 Market 1—N MarketHoliday   (un seul Listing marqué « référence »)

Listing 1—N MarketQuote ; MarketQuote × FxRate → valorisation en EUR

Instrument N—1 WithholdingRule (pays de l’émetteur × enveloppe)

Recommendation 1—N Scenario 1—N OrderIntent ; Scenario 1—N EntryGate ; Scenario 1—N TradeTranche

OrderIntent 0—1 BrokerOrder 1—N Transaction

Recommendation N—1 StrategyVersion ; Recommendation N—N SourceExtract N—1 SourceDocument

Transaction + CorporateEvent → PositionLot → PositionSnapshot → PortfolioSnapshot

Scenario + MarketQuote → Review → KpiResult → proposition de StrategyVersion

SRDCycle N—N Scenario ; RiskEvent N—N Scenario (gates / no-go)

## 8.2 Conventions de base de données

- PostgreSQL 16 ; tables et colonnes en snake_case ; clés primaires UUID.

- Montants NUMERIC(20,6) ; quantités NUMERIC(20,6) (entières pour les actions) ; taux fx NUMERIC(20,6).

- Horodatages timestamptz stockés en UTC ; conversion à l’affichage (Europe/Paris par défaut).

- Migrations Alembic uniquement, réversibles (upgrade + downgrade testés) ; jamais de modification manuelle du schéma.

- Tables immuables (Recommendation, AuditLog) : insertion seule, aucune mise à jour ni suppression applicative.

# 9. Interface web et ergonomie

## 9.1 Écrans

| Écran | Fonction principale |
| --- | --- |
| Accueil / Dashboard | NAV, cash disponible, exposition, heat, P/L, alertes critiques, agenda, actions du jour. |
| Portefeuille | Vue multi-comptes : positions, stops, objectifs, score, P/L, exposition, fraîcheur des données. |
| Fiche valeur | Historique 12 mois, sources, news, scénarios, transactions, performance, calendrier. |
| Fiche de trade | Grade, score, gates, validation de publication, tranches, +1R, breakout, stops successifs, objectifs, invalidation. |
| Préconisations | Liste versionnée, filtres, acceptation/refus, ordre potentiel, justification. |
| Ordres | Ordres potentiels/réels, OCO, contrôle des quantités, orphelins, statut. |
| Transactions | Journal, import, rapprochement, frais, change, opérations sur titres. |
| Scénarios | Base/bull/bear, entrée, stop, objectifs, probabilité, valeur attendue, machine d’états. |
| Heat & risques | Heat total et par compte, marge jusqu’au plafond, stress de gap par zone, stress de change, concentration, positions sans stop. |
| Marchés & devises | Places, sessions, jours fériés, statut ouvert/fermé en direct, exposition et stress par devise, taux utilisés et leur fraîcheur, positions exposées hors fenêtre de surveillance. |
| Calendrier de décision | Résultats, BCE/Fed, inflation, dividendes, liquidation SRD, deadlines internes, fenêtres no-go. |
| Rituel 15 minutes | Stops à remonter, objectifs atteints, SRD à décider, anomalies, meilleure opportunité, NO TRADE. |
| KPI & Performance | Courbes, périodes, attribution, segments, recommandations exécutées / non exécutées. |
| Revue de stratégie | Ce qui a fonctionné, propositions, confiance, backtest, validation. |
| Plan DCA PEA | Allocation cible/réelle, prochains versements, seuil de gratuité, timing, règle −15 %, chevauchement ETF. |
| Fiscalité de gestion | P/L annuel, pertes reportables, simulations de vente fiscale, fiscal vs économique. |
| Sources | Documents, extractions, citations, date, qualité, instruments liés. |
| Import Claude | Choix du projet, aperçu, règles détectées, validation manuelle, exclusions. |
| Incidents courtiers | Bugs, captures, ordres bloqués, compte de substitution, coûts, enseignements. |
| Liquidités / Patrimoine | Poches, réserve immobilière, disponibilité, capacité d’investissement. |
| Imports / Qualité | Lots importés, mapping, anomalies, rapprochement, corrections. |
| Paramètres | Règles, capital, risque, sources, devises, sauvegarde, sécurité. |

## 9.2 Principes UX

- Responsive desktop/tablette ; priorité à la lecture sur écran large.

- Code couleur sobre : rouge = risque/action critique, orange = vigilance, vert = validation, gris = information différée.

- Toute donnée de marché affiche source et horodatage (survol ou colonne dédiée).

- Aucune action destructrice sans confirmation ; corrections manuelles annulables.

- Filtres persistants ; export CSV/PDF/Markdown des vues et rapports.

- Le dashboard du jour est exploitable en moins de quinze minutes.

# 10. Architecture technique locale

## 10.1 Pile technique de référence

| Couche | Technologie imposée | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Interface | React 18 + TypeScript (strict) + Vite ; TanStack Query/Table ; ECharts ou Recharts ; Vitest | Écrans, formulaires, graphiques, filtres, état local. |
| API | Python 3.12 + FastAPI + Pydantic v2 ; OpenAPI générée, préfixe /api/v1 | Règles métier, validation, API REST, WebSocket optionnel. |
| Calcul / données | Polars + NumPy ; Decimal pour tout montant ; moteur déterministe | Imports, P/L, KPI, scoring, backtests, rapprochements. |
| Persistance | PostgreSQL 16 + SQLAlchemy 2 + Alembic ; TimescaleDB optionnel | Historique transactionnel, quotes, snapshots, audit, versioning. |
| Qualité | pytest + hypothesis, coverage ; ruff + mypy (strict sur app/) ; eslint + prettier | Tests d’abord, lint et typage bloquants (make test / make lint). |
| Jobs | Phase 1 : actions déclenchées depuis l’interface. Phase 2 : n8n | Phase 1 : imports, recalculs, rapports manuels. Phase 2 : orchestration planifiée, reprises, notifications. |
| Documents | Arborescence locale data/ + index de métadonnées | Fichiers bruts immuables, rapports, exports, sauvegardes. |
| IA optionnelle | Aucune dans le MVP ; adaptateur ultérieur (Ollama local ou API activée explicitement) | Extraction/synthèse documentaire uniquement ; jamais un calcul financier. |
| Déploiement | Docker Compose | Installation reproductible, isolation, sauvegarde. |

## 10.2 Flux de traitement

Fichiers / saisie / (APIs en phase 2)

↓

ImportBatch → validation → normalisation → rapprochement

↓

Transactions + Quotes + Events + Sources

↓

Positions / Scénarios / Recommandations / Alertes

↓

KPI / Post-mortem / Proposition de stratégie

↓

Validation humaine → nouvelle StrategyVersion

## 10.3 API interne (contrat gelé après stabilisation)

| Endpoint | Usage |
| --- | --- |
| POST /api/v1/imports | Déposer un fichier et lancer le mapping (idempotent par hash). |
| GET /api/v1/portfolio | Vue consolidée à une date donnée. |
| GET /api/v1/positions/{id} | Détail, lots, stops, scénarios, sources. |
| POST /api/v1/recommendations | Publier une recommandation versionnée (immuable). |
| POST /api/v1/scenarios | Créer un scénario ; calcul taille/risque/heat. |
| POST /api/v1/orders | Enregistrer un ordre manuel — jamais de transmission au courtier. |
| GET /api/v1/markets | Places, sessions, jours fériés, statut ouvert/fermé à l’instant T. |
| GET /api/v1/fx | Taux historisés, exposition et stress par devise. |
| GET /api/v1/kpis | KPI selon filtres et période. |
| POST /api/v1/reviews | Post-mortem et proposition de règle. |
| GET /api/v1/alerts | Alertes ouvertes et résolues. |
| POST /api/v1/backups | Sauvegarde locale chiffrée. |
| POST /api/v1/market-data/jobs | Phase 2 : récupération planifiée des cotations. |
| POST /api/v1/calendar/refresh | Phase 2 : rafraîchissement du calendrier de risques. |
| POST /api/v1/reviews/generate | Phase 2 : génération du rituel. |
| POST /api/v1/kpis/snapshot | Phase 2 : snapshot KPI immuable de fin de mois. |

Tous les endpoints d’écriture acceptent un correlation_id et un hash d’entrée ; rejouer le même appel produit exactement le même état (idempotence, FR-220). En phase 2, n8n appelle ces mêmes endpoints : aucune règle métier n’est réimplémentée dans un workflow (FR-217).

# 11. Sécurité, confidentialité et audit

- Application liée par défaut à localhost ; exposition au réseau local seulement après activation explicite.

- Authentification par mot de passe local fort ; verrouillage de session et délai d’inactivité.

- Secrets dans un coffre local ou en variables d’environnement ; jamais dans la base en clair, jamais dans git.

- Chiffrement du volume de données recommandé ; sauvegardes chiffrées.

- Aucune télémétrie ni envoi de données patrimoniales par défaut.

- Journal d’audit append-only pour imports, modifications, recommandations, stratégies, corrections.

- Documents transmis à une IA externe (si un jour activée) : sélection explicite et expurgation préalable.

- Sauvegarde/restauration testées et export complet en format ouvert.

## 11.1 Journal d’audit minimum

| Événement | Données conservées |
| --- | --- |
| Import | Utilisateur, fichier, hash, mapping, date, résultat, erreurs. |
| Modification | Valeur avant/après, motif, horodatage. |
| Préconisation | Version, snapshot, sources, règle utilisée. |
| Décision utilisateur | Acceptée / refusée / modifiée, motif, paramètres réels. |
| Stratégie | Version précédente, proposition, backtest, approbation. |
| Alerte | Déclencheur, résolution, délai. |

# 12. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence mesurable |
| --- | --- |
| Performance | Dashboard < 2 s pour 10 ans de données et 100 000 transactions ; import de 10 000 lignes < 30 s sur machine standard. |
| Disponibilité | Fonctionnement hors ligne pour les données déjà importées ; cache des données externes. |
| Fiabilité | Imports idempotents, migrations versionnées, calculs reproductibles. |
| Exactitude | Rapprochement P/L et valorisation avec le courtier dans la tolérance (défaut : 1 € ou 0,1 %). |
| Traçabilité | Toute recommandation reconstructible depuis son snapshot et ses sources. |
| Maintenabilité | Tests unitaires des formules, typage strict, lint bloquant, migrations, documentation API générée. |
| Portabilité | Windows, macOS ou Linux via Docker Desktop / Docker Engine. |
| Accessibilité | Navigation clavier, contrastes lisibles, textes redimensionnables, valeurs accessibles sur les graphiques. |
| Localisation | Interface française ; stockage UTC ; affichage Europe/Paris pour le pilotage (option Indian/Reunion) et heure locale de place pour les données de marché ; multi-devises avec EUR de référence. |
| Volumétrie marché | ≥ 10 ans d’OHLCV pour 300 listings répartis sur 10 places et 6 devises, sans dégradation du dashboard ni des KPI. |

# 13. Reprise des données existantes

1. Créer le référentiel des comptes : Saxo CTO/SRD, Boursobank PEA, comptes de liquidités, réserve immobilière.

2. Créer le référentiel des places : MIC, fuseaux, horaires, jours fériés, cycle de règlement, indice de gate et autorisation SRD.

3. Importer le référentiel instruments et leurs listings à partir des ISIN et des places présents dans les fichiers, en désignant une place de référence par instrument.

4. Importer l’historique des transactions Saxo, puis les opérations sur titres et frais.

5. Importer les positions actuelles Saxo et Boursobank et lancer le rapprochement.

6. Importer les cotations historiques et les taux de change disponibles.

7. Importer les documents Momentum et reconstruire les recommandations historiques.

8. Importer manuellement les décisions et recommandations déjà prises (export Claude, §6.18).

9. Valider P/L, quantités et ordres ouverts avant de déclarer la base comme référence.

Le mapping détaillé des fichiers réels figure en annexe D et sert de contrat pour les parseurs (les fixtures de §2.7 en sont dérivées).

# 14. Stratégie de test et recette

## 14.1 Principes

- Tests d’abord : dans chaque lot, les tests sont écrits avant l’implémentation.

- Un critère REC = un test automatisé nommé test_rec_XX ; la recette manuelle ne fait que confirmer.

- Pyramide : unitaires (formules §7), intégration (imports → positions → KPI sur fixtures golden), E2E ciblés (parcours de session quotidienne).

- Tests de propriétés (hypothesis) : idempotence des imports (importer 2× ≡ importer 1×), somme des lots = position, heat ≥ 0, TWR insensible aux apports/retraits, déduplication stable.

- Tolérance de rapprochement : 1 € ou 0,1 % (paramétrable).

## 14.2 Critères de recette (REC)

| ID | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| REC-01 | Importer deux fois le même fichier Saxo. | Aucune transaction dupliquée ; lot marqué « déjà importé ». |
| REC-02 | Vendre une position avec un stop encore actif. | Alerte critique « ordre vendeur orphelin ». |
| REC-03 | Stop sur 50 titres pour une position de 52. | Alerte « 2 titres non protégés ». |
| REC-04 | Limite et stop sur la même quantité sans OCO. | Alerte de double exécution potentielle. |
| REC-05 | Achat réel supérieur à la quantité recommandée. | Risque recalculé, divergence historisée. |
| REC-06 | Achat sur CTO alors que le PEA était recommandé. | Compte réel conservé, impact fiscal signalé. |
| REC-07 | Recommandation publiée avec cours différé. | Étiquette « différé », source et heure obligatoires. |
| REC-08 | Scénario avec risque > budget du grade. | Avertissement bloquant ou approbation explicite. |
| REC-09 | Liquidation SRD à moins de 10 jours. | Alerte critique et décision CLOSE/ROLL/REDUCE requise. |
| REC-10 | Règle stratégique modifiée. | Nouvelle version créée ; historique inchangé. |
| REC-11 | Restauration d’une sauvegarde. | Comptes, transactions, documents et audit restaurés sans écart. |
| REC-20 | Import de l’archive Claude multi-projets. | Seul « Investissement Bourse » est importé ; aucune donnée des autres projets. |
| REC-21 | Setup A, risque 390 €, heat disponible. | Autorisé après validation A ; contribution de 390 € au heat. |
| REC-22 | Setup B, risque 350 €. | Avertissement bloquant tant que quantité ou stop non corrigés. |
| REC-23 | Heat 1 200 €, plafond 1 400 €, nouveau risque 300 €. | Entrée interdite ou réduction suggérée à 200 € maximum. |
| REC-24 | Résultat demain, achat SRD proposé. | Scénario non armable ; risque de gap affiché. |
| REC-25 | FOMC en fenêtre no-go avec SRD ouvert. | Alerte critique et ordre potentiel de clôture manuelle. |
| REC-26 | Cours atteint +1R. | Renfort 50 % proposé, stop au point mort, heat recalculé. |
| REC-27 | Position perdante et demande de renfort. | Refus anti-martingale, sauf dérogation explicite. |
| REC-28 | Achat prévu PEA exécuté CTO après bug. | Exécution conservée, incident journalisé, impact fiscal/frais calculé. |
| REC-29 | ETF World à −15 % confirmé. | Deux prochaines échéances DCA doublées ; rien de rétroactif. |
| REC-30 | Ordre stop vendeur après vente totale. | Alerte critique « ordre orphelin ». |
| REC-31 | Limite et stop non liés en OCO. | Alerte double exécution et instruction de liaison/annulation. |
| REC-32 | Phase 1 sans n8n installé. | Session complète possible : imports manuels, portefeuille, rapport. |
| REC-33 | Double import manuel du même fichier. | Second import détecté par hash ; aucune duplication. |
| REC-34 | Workflow n8n et import manuel sur le même fichier. | Une seule importation métier ; les deux tentatives tracées. |
| REC-35 | Arrêt de n8n pendant une session. | Mode manuel disponible ; la reprise du job ne duplique rien. |
| REC-36 | Résultat automatique comparé au manuel. | Positions, P/L, KPI et alertes identiques dans la tolérance. |
| REC-40 | Achat d’une action américaine proposé sur le PEA. | Ordre bloqué, redirigé vers le CTO, motif d’inéligibilité affiché et historisé. |
| REC-41 | Position en USD : titre +3 %, USD −5 %. | P/L titre positif et P/L change négatif affichés séparément ; identité pl_titre + pl_change = pl_total vérifiée ; heat recalculé en EUR. |
| REC-42 | Instrument coté à Paris et à Amsterdam. | Une seule position, valorisée sur la place de référence ; aucune ligne dupliquée. |
| REC-43 | Thanksgiving : Nasdaq fermé, Euronext ouvert. | Absence de cotation US traitée comme légitime, aucune anomalie, aucun report de la veille ; demi-séance du lendemain gérée. |
| REC-44 | Décision Fed pendant la fenêtre de désynchronisation de mars. | L’intervalle no-go se cale sur l’ouverture réelle (14h30 Paris) et non sur une heure codée en dur. |
| REC-45 | SRD demandé sur une valeur allemande. | Refus motivé : levier limité à Euronext Paris ; aucune dérogation possible. |
| REC-46 | Dividende Nasdaq encaissé. | Retenue à la source de 15 % estimée, séparée du dividende brut, marquée « estimatif » dans le P/L net. |
| REC-47 | Décision Fed et décision BCE la même semaine. | Deux fenêtres no-go distinctes appliquées aux marchés correspondants, sans blocage global du portefeuille. |
| REC-48 | Titre américain à faible volume quotidien moyen. | Alerte de liquidité et taille plafonnée au pourcentage d’ADV configuré. |
| REC-50 | Cours en hausse, creux de consolidation identifiable plus haut que le stop actuel. | Stop proposé sous le creux avec tampon anti-mèche ; stop actuel jamais abaissé. |
| REC-51 | Cours en baisse après une hausse, sans nouveau creux. | Aucun stop proposé à la baisse ; le stop existant est conservé à l’identique. |
| REC-52 | Attribution d’une action gratuite pour vingt détenues. | Stop ajusté mécaniquement (25,10 → 24,50) sans validation, sans journalisation en « stop abaissé », sans impact sur les indicateurs de discipline. |
| REC-53 | Objectif 1 atteint en clôture. | Stop porté au point mort, allègement d’un tiers proposé et non exécuté, heat de la ligne recalculé à zéro. |
| REC-54 | Ligne détenue à score 58, candidat watchlist à score 78, momentum relatif négatif, aucun catalyseur sous 3 séances. | Rotation proposée sous forme de deux scénarios liés SELL + BUY, validés ou refusés ensemble. |
| REC-60 | Même relèvement d’objectif rapporté par MarketBeat et par Barron’s à deux jours d’intervalle. | Une seule contribution retenue, celle de l’agrégateur ; la seconde est tracée mais ne majore pas le score. |
| REC-61 | Valeur américaine notée par IBD et commentée par Barron’s. | La force relative alimente la composante technique, le commentaire éditorial la composante secteur/macro ; aucun report croisé. |
| REC-62 | Import d’un e-mail BambooSignal. | Source enregistrée avec extrait et date, statut WATCH, contribution au score nulle, aucun scénario armable. |
| REC-63 | État de marché IBD en correction, S&P 500 au-dessus du seuil de gate. | Aucun achat américain armé : le cumul des deux gates est exigé. |

## 14.3 Critères de recette globale

- Positions et P/L rapprochés avec les exports courtiers dans la tolérance définie.

- Toute recommandation retrouvable avec ses sources et données d’origine.

- Le dashboard affiche les alertes critiques avant toute suggestion d’achat.

- KPI recalculables sur toute période et tout segment.

- Revue mensuelle expliquant les facteurs de gains et de pertes.

- Aucune fonction ne transmet un ordre au courtier (vérifié par revue de code et test négatif).

- Sauvegarde et restauration documentées et testées.

# 15. Plan de développement en lots (phases 1 et 2)

Chaque lot est dimensionné pour une session Claude Code (une demi-journée au maximum) et livre une tranche verticale utilisable et testée. Si un lot déborde, il est scindé (L05a, L05b…). Chaque lot possède une fiche docs/lots/LXX.md au format de l’annexe F. L’ordre respecte les dépendances ; à l’intérieur d’un même niveau, l’ordre est libre.

## 15.1 Phase 1 — application manuelle complète

| Lot | Contenu livré | Dépend de | Couvre |
| --- | --- | --- | --- |
| L00 | Squelette : Docker Compose (PostgreSQL 16), FastAPI /health, front Vite, Alembic, Makefile, CLAUDE.md, éclatement du CDC en docs/specs/, fixtures anonymisées. | — | Socle |
| L01 | Comptes, poches de capital, référentiel instruments, places (MIC) et listings avec place de référence unique. | L00 | FR-001, FR-002, FR-231 |
| L02 | Import cotations multi-places (format Euronext historique + format normalisé US/Xetra/SIX/LSE), taux de change historisés, fraîcheur des cours. | L01 | FR-020, FR-021, FR-232 ; REC-42 |
| L02b | Calendriers de marché : sessions locales, fuseaux IANA, jours fériés, demi-séances, statut ouvert/fermé, conversion des règles horaires avec heure d’été. | L01 | FR-230, FR-237 ; REC-43, REC-44 |
| L03 | Import transactions/opérations Saxo XLSX : hash, dédup, ImportBatch, journal d’anomalies. | L01 | FR-010, FR-011, FR-218 ; REC-01, REC-33 |
| L04 | Import positions Saxo + Boursobank ; écran de rapprochement. | L03 | FR-012 ; REC-32 |
| L05 | Moteur de positions : lots, PRU, P/L latent/réalisé, décomposition P/L titre / P/L change, règlement T+1/T+2 dans le cash disponible, snapshots. | L02–L04 | FR-030, FR-031, FR-233, FR-238 ; REC-41 |
| L06 | Ordres : intents, ordres réels, OCO, orphelins, divergences, incidents courtier. | L05 | FR-050–052, FR-209, FR-210 ; REC-02/03/04/05/06/30/31/28 |
| L07 | Moteur de risque : sizing par grade, heat en EUR, stress de gap paramétré par zone, exposition et stress de change. | L05 | FR-042, FR-202, FR-203, FR-207, FR-234 ; REC-08/21/22/23 |
| L08 | Scénarios : machine d’états, gates par marché, no-go par banque centrale, filtre de liquidité, SRD limité à Paris, calendrier SRD. | L07, L02b | FR-043, FR-060, FR-204–206, FR-235, FR-236, FR-241, FR-244 ; REC-09/24/25/45/47/48 |
| L08b | Moteur de stops et de sorties : remontée du stop, cliquet sur objectifs, allègements proposés, ajustement sur opérations sur titres, critère de rotation. | L05, L08 | FR-250–254 ; REC-50/51/52/53/54 |
| L09 | Recommandations immuables + scoring. | L08 | FR-040, FR-041 ; REC-07 |
| L10 | Pyramiding en tranches. | L08 | FR-208 ; REC-26/27 |
| L11 | KPI socle (P/L, hit rate, profit factor, expectancy, drawdown) + attribution par marché, zone et devise + écran Performance. | L05 | FR-070, FR-071, FR-243 |
| L12 | Rapport quotidien 10 sections, rituel 15 minutes, session quotidienne guidée. | L06–L09, L11 | FR-090, FR-091, FR-215, FR-219 |
| L13 | DCA PEA, poches protégées, redondance ETF, éligibilité PEA par pays de l’émetteur avec blocage de routage, fiscalité estimative / TLH. | L05 | FR-211–214, FR-002, FR-240 ; REC-29, REC-40 |
| L14 | Parseurs de sources : Momentum DOCX, newsletters US (e-mail .eml/.html), mapping source → composante, anti-double-comptage, table de correspondance des notations, statut WATCH pour source non caractérisée. | L01 | FR-100, FR-101, FR-242, FR-260–263 ; REC-60/61/62/63 |
| L15 | Audit append-only, sauvegarde/restauration chiffrée, sécurité d’accès. | L00 | FR-110, FR-111 ; REC-11 |
| L16 | Évaluation rétrospective D+1…D+60, MFE/MAE, post-mortem. | L11 | FR-072, FR-216 |
| L17 | Boucle d’amélioration + StrategyVersion. | L16 | FR-080, FR-081 ; REC-10 |
| L18 | Import de l’export Claude ZIP avec provenance. | L00 | FR-200, FR-201 ; REC-20 |
| L19 | Retenue à la source sur dividendes étrangers : règles par pays et enveloppe, séparation brut/net, statut estimatif. | L05, L13 | FR-239 ; REC-46 |

## 15.2 Phase 2 — automatisation n8n

| Lot | Contenu livré | Dépend de | Couvre |
| --- | --- | --- | --- |
| L20 | API jobs idempotents (correlation_id, hash d’entrée, reprise) + écran des jobs. | L12 | FR-220 |
| L21 | Workflow n8n import courtier (dossier surveillé) en recette parallèle. | L20 | FR-217, FR-222 ; REC-34/35/36 |
| L22 | Workflow n8n cotations et devises planifiées. | L20 | — |
| L23 | Workflow n8n calendrier résultats / macro / SRD. | L20 | — |
| L24 | Workflow n8n rapports et alertes planifiés (e-mail optionnel). | L20 | — |
| L25 | Recette parallèle finale, bascule workflow par workflow, mode manuel garanti. | L21–L24 | FR-221 ; REC-36 |

## 15.3 Conditions de passage de la phase 1 à la phase 2

- Au moins 20 sessions quotidiennes manuelles réussies, sans duplication, rapprochement validé.

- Aucune anomalie critique non résolue ; rapprochement dans la tolérance.

- API versionnée, tests automatisés passants, contrats gelés pour les premiers workflows.

- Restauration de la base et des fichiers bruts testée avant tout lancement automatisé.

- Logs, identifiants de corrélation, écran des jobs et procédure de reprise documentés.

- Chaque workflow n8n fonctionne d’abord en parallèle du processus manuel, puis est activé explicitement.

Règle de transition La phase 2 n’est pas un nouveau produit : elle automatise le produit validé en phase 1. Aucun workflow n8n ne réimplémente une règle métier déjà présente dans FastAPI, et le mode manuel reste le mode de secours permanent.

# 16. Décisions par défaut

Principe : le développement ne s’arrête jamais sur une question ouverte. Chaque sujet ci-dessous possède une valeur par défaut applicable immédiatement. Toute révision passe par une entrée D-xxx dans docs/specs/90-decisions.md (§2.8) ; l’agent n’applique jamais une autre valeur de sa propre initiative.

| Sujet | Défaut retenu (v2.0) |
| --- | --- |
| Système hôte | Indifférent : tout passe par Docker Compose ; la recette de référence s’effectue sur la machine principale de l’utilisateur. |
| Accès | localhost uniquement en phase 1 ; l’ouverture au réseau domestique est une décision séparée (jamais implicite). |
| Données de marché | Phase 1 : CSV Euronext déposés manuellement (différé). Phase 2 : interface DataProvider configurable ; aucun fournisseur codé en dur, aucun scraping. |
| IA | Aucune IA dans le MVP. Adaptateur optionnel ultérieur (Ollama local ou API activée explicitement), jamais dans la chaîne de calcul. |
| Fiscalité | Estimation de gestion : PFU 30 % sur CTO, régime PEA simplifié selon ancienneté ; toujours marquée « estimatif ». |
| Alertes | Interface uniquement en phase 1 ; e-mail en phase 2 (lot L24). |
| Sauvegarde | pg_dump + archive de data/ chiffrée, quotidienne (manuelle en phase 1, planifiée en phase 2) ; test de restauration mensuel. |
| Portée patrimoniale | Suivi de soldes uniquement (pas d’historique complet des flux de trésorerie dans le MVP). |
| Heat | Plafond 1 400 € par défaut ; 700 € automatiquement pendant une fenêtre no-go macro. Valeurs versionnées (RiskBudgetVersion). |
| Grade A | Score ≥ 75 ET catalyseur daté ET aucune publication de l’émetteur dans les 5 prochaines séances ET validation explicite horodatée. |
| No-go permanents | FOMC et BCE (J−1 → J) : aucun SRD ouvert. Publication de l’émetteur (J−1 → J) : aucune entrée SRD. Listes et durées paramétrables. |
| DCA | WPEA ≈ 2 700 €/mois + PAEEM ≈ 300 €/mois (90/10), ordres après 15h30 Paris ; montants paramétrables. |
| Fuseau horaire | Stockage UTC ; affichage Europe/Paris par défaut (option Indian/Reunion). |
| Tolérance de rapprochement | 1 € ou 0,1 %, le plus favorable ; paramétrable. |
| Marchés autorisés | Euronext Paris/Amsterdam/Bruxelles/Lisbonne/Milan, Xetra, SIX, LSE, BME, Nasdaq, NYSE. Toute autre place exige une décision D-xxx. |
| Place de référence | Place principale de l’émetteur (marché du pays du siège social). Toute autre cotation est une ligne secondaire, non valorisée séparément. |
| SRD et levier | Limités à Euronext Paris. Aucun effet de levier sur les marchés étrangers dans le MVP, sans dérogation possible. |
| Séances | Séance principale uniquement : ni pre-market ni after-hours américains, ni cotation, ni valorisation, ni recommandation. |
| Couverture de change | Aucune. L’exposition devise est mesurée et affichée ; elle n’est ni couverte ni simulée. |
| Indices de gate | CAC 40 en France, STOXX Europe 600 (ou DAX pour un émetteur allemand) en zone euro hors France, FTSE 100 au Royaume-Uni, SMI en Suisse, S&P 500 (Nasdaq 100 en technologie) aux États-Unis. |
| Retenue à la source | États-Unis 15 % (convention, W-8BEN supposé signé), Allemagne 26,375 %, Suisse 35 %, Royaume-Uni 0 %. Paramétrable, statut toujours estimatif. |
| Stress de gap par zone | 5 % en Europe, 8 % aux États-Unis, 10 % pour toute valeur avec publication dans les 5 séances. Paramétrable par place. |
| Fuseaux d’affichage | Heure de la place pour les données de marché, Europe/Paris pour le rituel et les échéances, UTC en base. |
| Liquidité minimale | Position plafonnée à 5 % de l’ADV 20 séances ; seuil abaissé à 2 % hors zone euro. Paramétrable par place. |
| Stop suiveur | Dernier creux de consolidation sur 10 séances, tampon anti-mèche de 0,5 % ; à défaut de creux identifiable, 6 % sous le cours (bande admise 5–7 %). |
| Base de rupture | Clôture pour toute ligne dont la marge de stop est inférieure à 5 %. L’ordre déposé chez le courtier reste intraday ; l’écart est signalé, jamais corrigé. |
| Allègements | Un tiers de la quantité restante proposé à l’objectif 1, un tiers à l’objectif 2, solde piloté au stop suiveur. |
| Structure d’ordre | Stop unique par défaut, sans OCO — préférence exprimée en juillet 2026. À reconfirmer : des structures OCO avec prise de profit ont été discutées depuis (Amundi). |
| Rotation | Écart de score ≥ 15 points en faveur du candidat, momentum relatif négatif sur 20 séances, aucun catalyseur daté sous 3 séances. |
| Sources de signaux | Six sources déclarées : Momentum Capital, Zone Bourse, Investor’s Business Daily, Barron’s Daily, MarketBeat Daily, BambooSignal. Le mapping vers les composantes du score est fixé au §6.20 et versionné. |
| Anti-double-comptage | Un même fait ne contribue qu’une fois, plafonné à la source la plus proche du fait (émetteur > agrégateur > éditorial), sur une fenêtre de 5 séances. |
| Source non caractérisée | Statut WATCH uniquement : aucune contribution au score, aucun armement de scénario. S’applique à BambooSignal jusqu’à documentation de son format au lot L14. |
| Gate américain | Cumul obligatoire : seuil S&P 500 ET état de marché IBD. Pas d’achat en marché déclaré en correction ; demi-taille en marché sous pression. |

# Annexe A — Matrice des exigences et traçabilité

Les identifiants sont stables et référencés dans les commits, docstrings et tests. Priorités : MUST / SHOULD / COULD.

| ID | Prio. | Exigence | Lot |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | MUST | Gérer CTO, PEA, SRD et poches cash multi-devises. | L01 |
| FR-002 | MUST | Poches de capital protégées (pilote, exceptionnel, réserve immobilière, sécurité). | L01, L13 |
| FR-010 | MUST | Importer XLSX Saxo et CSV Boursobank/cotations, idempotent par hash. | L02–L04 |
| FR-011 | MUST | Conserver fichiers bruts, erreurs et lots d’import. | L03 |
| FR-012 | MUST | Rapprocher positions calculées et positions courtier. | L04 |
| FR-020 | MUST | Historique OHLCV ≥ 12 mois pour toute valeur analysée. | L02 |
| FR-021 | MUST | Horodatage, source et fraîcheur de tout cours. | L02 |
| FR-030 | MUST | Calculer P/L, valeur, exposition, frais et effet de change. | L05 |
| FR-031 | MUST | Snapshots quotidiens de positions et de portefeuille. | L05 |
| FR-040 | MUST | Recommandations immuables et versionnées avec snapshot. | L09 |
| FR-041 | MUST | Scoring 30/25/20/15/10 avec détail des composantes. | L09 |
| FR-042 | MUST | Taille calculée entrée/stop avec budget de risque par grade. | L07 |
| FR-043 | MUST | Scénarios base/bull/bear avec objectifs et invalidation. | L08 |
| FR-050 | MUST | Chaîne ordre potentiel → ordre réel → transaction. | L06 |
| FR-051 | MUST | Détecter ordres orphelins et quantités incohérentes. | L06 |
| FR-052 | MUST | Gérer OCO et stop suiveur avec contrôle de double exécution. | L06 |
| FR-060 | MUST | Cycles SRD : liquidation, report, frais et P/L net. | L08 |
| FR-070 | MUST | KPI P/L et rendement par période et segment. | L11 |
| FR-071 | MUST | Hit rate, profit factor, expectancy, drawdown. | L11 |
| FR-072 | SHOULD | MFE, MAE et efficacité des stops. | L16 |
| FR-080 | SHOULD | Analyse segmentée de ce qui fonctionne (échantillon minimal, confiance). | L17 |
| FR-081 | SHOULD | Propositions de changement sans auto-application. | L17 |
| FR-090 | MUST | Rapport quotidien en 10 sections, export MD/PDF. | L12 |
| FR-091 | MUST | Rituel 2–3×/semaine en 4 étapes. | L12 |
| FR-100 | SHOULD | Parser les DOCX Momentum en blocs datés avec citations. | L14 |
| FR-101 | SHOULD | Saisir des recommandations externes avec source et date. | L14 |
| FR-110 | MUST | Journal d’audit append-only. | L15 |
| FR-111 | MUST | Sauvegarde et restauration locales testées. | L15 |
| FR-120 | COULD | Extraction de captures d’ordres avec validation humaine. | Phase 2 |
| FR-200 | MUST | Importer l’export ZIP Claude filtré par projet (nom + UUID). | L18 |
| FR-201 | MUST | Provenance de chaque règle jusqu’au message source. | L18 |
| FR-202 | MUST | Portfolio heat en euros et en % du capital pilote. | L07 |
| FR-203 | MUST | Grades A/B avec budgets de risque distincts et versionnés. | L07 |
| FR-204 | MUST | Armer un scénario seulement si tous les gates sont vrais. | L08 |
| FR-205 | MUST | Fenêtres no-go par événement, compte et produit. | L08 |
| FR-206 | MUST | Calendrier SRD avec décision CLOSE/ROLL/REDUCE obligatoire. | L08 |
| FR-207 | MUST | Stress de gap indépendant du stop (−5 %, −10 %, personnalisé). | L07 |
| FR-208 | SHOULD | Pyramiding en tranches avec déplacement des stops. | L10 |
| FR-209 | MUST | Vérifier les liens OCO ; alerter sur double exécution. | L06 |
| FR-210 | MUST | Journaliser les incidents courtier et leur impact. | L06 |
| FR-211 | MUST | Plans DCA avec allocation cible et règle d’accélération −15 %. | L13 |
| FR-212 | SHOULD | Mesurer les chevauchements d’exposition entre ETF. | L13 |
| FR-213 | MUST | Interdire l’usage implicite des poches protégées. | L13 |
| FR-214 | SHOULD | Moins-values imputables/reportables (statut estimatif). | L13 |
| FR-215 | MUST | Revue rituelle générée en moins de 15 minutes. | L12 |
| FR-216 | SHOULD | Concentration des gains et efficacité des renforts. | L16 |
| FR-217 | SHOULD | Intégration n8n sans déplacer les calculs métier. | L21 |
| FR-218 | MUST | Chargement manuel complet de toutes les données via l’interface. | L03–L04 |
| FR-219 | MUST | Workflow de session guidé, statuts et erreurs auditables. | L12 |
| FR-220 | MUST | APIs idempotentes identiques en manuel et en automatique. | L20 |
| FR-221 | MUST | Mode manuel maintenu comme secours après activation n8n. | L25 |
| FR-222 | MUST | Activer chaque workflow n8n après recette parallèle validée. | L25 |
| FR-230 | MUST | Référentiel des places : MIC, fuseau, sessions, jours fériés, demi-séances. | L02b |
| FR-231 | MUST | Une place de référence unique par instrument (double cotation, ADR). | L01 |
| FR-232 | MUST | Tout cours associé à une place et une devise ; aucun mélange implicite. | L02 |
| FR-233 | MUST | Valorisation multi-devises horodatée ; P/L titre et P/L change séparés. | L05 |
| FR-234 | MUST | Exposition par devise et stress de change ±5 % / ±10 %. | L07 |
| FR-235 | MUST | Gates d’indice paramétrés par marché, jamais transposés. | L08 |
| FR-236 | MUST | Fenêtres no-go par banque centrale (Fed, BCE, BoE, SNB) et par marché. | L08 |
| FR-237 | MUST | Règles horaires converties en heure locale de place, heure d’été gérée. | L02b |
| FR-238 | MUST | Cycle de règlement par marché (T+1 US, T+2 Europe) dans le cash disponible. | L05 |
| FR-239 | SHOULD | Retenue à la source estimative par pays et par enveloppe. | L19 |
| FR-240 | MUST | Éligibilité PEA par pays de l’émetteur ; blocage du routage non éligible. | L13 |
| FR-241 | SHOULD | Filtre de liquidité par place (ADV, spread) et plafond de taille. | L08 |
| FR-242 | SHOULD | Sources de signaux hors France saisissables avec la même traçabilité. | L14 |
| FR-243 | SHOULD | KPI et attribution par marché, zone et devise. | L11 |
| FR-244 | MUST | Interdiction du SRD et du levier hors Euronext Paris. | L08 |
| FR-250 | MUST | Remontée de stop normative proposée à chaque session ; invariant « ne descend jamais » testé comme propriété, exception unique sur opérations sur titres. | L08b |
| FR-251 | MUST | Rupture de stop évaluée en clôture ; écart avec l’ordre courtier intraday affiché, jamais corrigé automatiquement. | L08b |
| FR-252 | SHOULD | Cliquet sur objectifs et allègements partiels proposés, jamais exécutés d’office. | L08b |
| FR-253 | SHOULD | Critère de rotation chiffré produisant deux scénarios liés SELL + BUY. | L08b |
| FR-254 | MUST | Le score des newsletters alimente une seule composante du scoring, sans double comptage. | L09 |
| FR-260 | MUST | Mapping source → composante du score, versionné ; plafonnement du fait répété. | L14 |
| FR-261 | MUST | Décomposition du score par source et par extrait, reconstructible. | L09, L14 |
| FR-262 | SHOULD | Table de correspondance versionnée des notations propriétaires vers l’échelle interne. | L14 |
| FR-263 | MUST | Source non caractérisée limitée au statut WATCH, sans contribution au score. | L14 |
| FR-264 | SHOULD | Mesure de performance par source et rétrogradation sur décision consignée. | L17 |

# Annexe B — Dictionnaire KPI

| KPI | Définition |
| --- | --- |
| P/L réalisé net | Somme des gains/pertes clôturés après frais, change et financement SRD. |
| P/L latent | Valeur de marché − coût de revient, séparé du P/L change. |
| TWR | Rendement chaîné neutralisant les apports/retraits. |
| XIRR / MWR | Rendement interne tenant compte de la date des flux. |
| Hit rate | Trades gagnants / trades clôturés. |
| Profit factor | Somme des gains bruts / valeur absolue des pertes brutes. |
| Expectancy | P(gain) × gain moyen − P(perte) × perte moyenne. |
| Payoff ratio | Gain moyen / valeur absolue de la perte moyenne. |
| Max drawdown | Plus forte baisse entre un sommet et le creux suivant. |
| MFE / MAE | Excursion favorable / adverse maximale pendant le trade. |
| Efficacité du stop | Perte évitée ou profit protégé par rapport à la trajectoire ultérieure. |
| Slippage | Prix exécuté − prix prévu, signé selon le sens. |
| R multiple | P/L net / risque initial du trade. |
| Opportunity cost | Performance d’une recommandation non exécutée ou d’un capital resté en cash. |
| Concentration | Poids maximal par ligne, secteur, marché, devise, thème ; part des N meilleurs trades dans le P/L. |
| Turnover | Volume total acheté/vendu rapporté au capital moyen. |
| P/L change | Part du résultat imputable à la variation de la devise, isolée du P/L titre (§7.8). |
| Exposition devise | Valeur de marché par devise rapportée à la NAV, avec stress ±5 % et ±10 %. |
| Performance par marché | P/L, hit rate et profit factor calculés par place de référence et par zone (France, Europe, États-Unis). |
| Coût de la retenue à la source | Montant estimé retenu sur dividendes étrangers, rapporté au dividende brut annuel. |

# Annexe C — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| CTO / PEA / SRD | Compte-titres ordinaire / Plan d’épargne en actions / Service de règlement différé. |
| OCO | One Cancels the Other : l’exécution d’un ordre annule l’autre. |
| PRU / PMP | Prix de revient unitaire / prix moyen pondéré. |
| OHLCV | Open, High, Low, Close, Volume. |
| Gate | Condition préalable à l’armement d’un scénario (ex. clôture CAC 40 > seuil). |
| Heat | Somme des pertes maximales théoriques jusqu’aux stops, toutes positions ouvertes. |
| Grade A / B | Niveaux de qualité de setup déterminant le budget de risque (1,00 % / 0,75 %). |
| Pyramiding anti-martingale | Renforts uniquement sur position gagnante, avec remontée des stops. |
| Snapshot | Photographie immuable des données à une date. |
| StrategyVersion | Version datée des règles de scoring, risque et décision. |
| Fixture / golden test | Fichier d’exemple anonymisé associé à un résultat attendu figé. |
| ADR | Architecture Decision Record : journal des décisions (90-decisions.md). |
| Lot | Unité de développement livrable en une session Claude Code. |
| MIC | Market Identifier Code (ISO 10383) : identifiant normalisé d’une place de cotation (XPAR, XNAS, XETR…). |
| Listing | Couple instrument × place de cotation, avec ticker, devise, horaires et liquidité propres. |
| Place de référence | Listing unique retenu pour valoriser un instrument et calculer ses scénarios et KPI. |
| ADR | American Depositary Receipt : certificat coté aux États-Unis représentant une action étrangère. |
| ADV | Average Daily Volume : volume quotidien moyen, utilisé comme filtre de liquidité et plafond de taille. |
| T+1 / T+2 | Délai de règlement-livraison : un jour ouvré aux États-Unis, deux jours ouvrés en Europe. |
| Heure d’été (DST) | Le décalage Paris ↔ New York vaut 6 h en régime normal, mais 5 h ou 7 h pendant les fenêtres de transition désynchronisées (mi-mars, fin octobre). |
| Demi-séance | Séance écourtée : veilles de Thanksgiving et de Noël aux États-Unis, 24 et 31 décembre en Europe. |
| Force relative (RS) | Mesure de la performance d’un titre par rapport à l’ensemble du marché sur une période donnée ; alimente la composante technique. |
| Notation propriétaire | Note publiée par une source externe sur sa propre échelle. Elle est convertie par table de correspondance versionnée, jamais recopiée dans le score interne. |
| État de marché | Diagnostic quotidien de la tendance générale publié par une source externe ; utilisé comme gate américain, en cumul du seuil d’indice. |
| Double comptage | Majoration indue du score lorsque plusieurs sources rapportent le même fait ; neutralisé par plafonnement à la source la plus proche du fait (§6.20). |
| Cliquet (ratchet) | Remontée par paliers du stop à chaque objectif atteint, verrouillant définitivement le gain acquis. |
| Mèche-out | Exécution d’un stop sur un extrême intraday immédiatement effacé, sans que la clôture confirme la rupture. |
| Creux de consolidation | Dernier point bas significatif d’une phase de respiration, servant d’ancrage au stop suiveur. |
| W-8BEN | Formulaire américain ramenant la retenue à la source sur dividendes de 30 % à 15 % pour un résident fiscal français. |

# Annexe D — Mapping des fichiers réels

| Fichier | Champs clés confirmés |
| --- | --- |
| Positions Saxo XLSX | Instruments, Sens, Devise, Quantité, Prix entrée, Prix actuel, +/- nette, Valeur actuelle, Exposition, Date de liquidation, Symbole, Compte, ISIN, Type d’actif. |
| Transactions Saxo XLSX | Date d’opération, Date de valeur, Type, Événement, Montant, Devise, Taux de change, Coûts, B/P réalisés, Instrument, Symbole, ISIN, Place. |
| Opérations Saxo XLSX | Ordre ID, date d’exécution, type d’ordre, ouverture/clôture, quantité, cours, valeur négociée. |
| Positions Boursobank CSV | name, isin, quantity, buyingPrice, lastPrice, intradayVariation, amount, amountVariation, variation. |
| Newsletters US (.eml / .html) | Un bloc par valeur citée : date d’envoi, émetteur de la source, ticker, notations propriétaires, objectif de cours, révision d’analyste, état de marché. Extraction par parseur dédié à chaque source, jamais par un parseur générique. |
| Cotations CSV (Euronext historique) | ISIN ; date ; open ; high ; low ; close ; volume (sans ligne d’en-tête). Place et devise déduites du référentiel. |
| Cotations CSV multi-places | MIC ; ISIN ; date ; devise ; open ; high ; low ; close ; volume. En-tête obligatoire, contrairement au format Euronext historique. |
| Positions Saxo XLSX — lignes étrangères | Devise USD/GBP/CHF, type d’actif « Stock », place NASDAQ/NYSE/XETR/SWX, aucune date de liquidation (absence de SRD hors Paris). |

Ce mapping est le contrat des parseurs. Toute colonne inconnue est signalée (jamais ignorée silencieusement) ; toute colonne attendue manquante rend l’import invalide avec un message explicite.

# Annexe E — Modèle de fichier CLAUDE.md

Contenu initial du fichier CLAUDE.md créé au lot L00 (à maintenir à jour) :

# CLAUDE.md — Agent Investissement France

## Contexte

Application locale d’aide à la décision boursière (FastAPI + React + PostgreSQL).

AUCUNE transmission d’ordre à un courtier, jamais, sous aucune forme.

La spécification normative est dans docs/specs/. Les lots sont dans docs/lots/.

## Commandes

- make dev        # docker compose up (Postgres + backend + frontend)

- make test       # pytest (backend) + vitest (frontend)

- make lint       # ruff + mypy --strict (app/) + eslint

- make migrate    # alembic upgrade head

- make backup     # sauvegarde locale chiffrée

## Règles absolues

1. Ne jamais implémenter d’envoi d’ordre à un courtier (API, navigateur, e-mail, webhook).

2. Aucun LLM dans un calcul financier : P/L, risque, taille, KPI = code déterministe testé.

3. Jamais de float pour l’argent : Decimal (Python) / NUMERIC(20,6) (PostgreSQL).

4. Toute règle métier vient de docs/specs/. Ambiguïté ou conflit → STOP et question ;

ne jamais inventer. Les défauts applicables sont dans docs/specs/90-decisions.md.

5. Migrations Alembic réversibles uniquement ; jamais de migration destructive

ni de modification d’une formule validée sans décision D-xxx consignée.

6. Horodatages stockés en UTC ; affichage Europe/Paris.

7. Un lot par session. Ne pas entamer le lot suivant sans validation.

8. Référencer Lot / FR-xxx / REC-xx dans commits, docstrings et tests.

9. Aucune donnée personnelle réelle dans le dépôt : fixtures anonymisées, data/ hors git.

10. Multi-marchés : tout cours porte une place (MIC) et une devise. Jamais d’addition

de montants de devises différentes sans conversion explicite et horodatée.

Un instrument a une seule place de référence : pas de position dupliquée.

11. Toute règle horaire est stockée en heure locale de place + fuseau IANA, puis

convertie à l’exécution. Le décalage Paris–New York n’est PAS constant :

ne jamais coder « 15h30 » ou « 6 heures » en dur.

12. Le SRD et le levier sont limités à Euronext Paris. Aucune exception.

## Definition of Done (chaque lot)

- [ ] Tests du lot écrits AVANT le code, et passants (make test)

- [ ] make lint sans erreur

- [ ] Migration upgrade + downgrade testée (si schéma modifié)

- [ ] Critères REC du lot vérifiés (tests test_rec_XX)

- [ ] CHANGELOG.md mis à jour ; fiche docs/lots/LXX.md cochée

- [ ] Décisions prises consignées dans docs/specs/90-decisions.md

# Annexe F — Modèle de fiche de lot et prompt de session

## F.1 Modèle de fiche docs/lots/LXX.md

# Lot LXX — <titre>

## Objectif

<une phrase : ce que l’utilisateur peut faire de nouveau à la fin du lot>

## Spécifications à lire avant de coder

docs/specs/<fichiers concernés>

## Périmètre

Inclus : …        Exclu (lots ultérieurs) : …

## Exigences couvertes

FR-…  |  REC-…

## Plan de tests (écrits avant le code)

- test_rec_XX_… : <scénario>

- test_<formule>_cas_limites : <liste des cas §7>

## Definition of Done

- [ ] tests passants   - [ ] lint/typage   - [ ] migration up/down

- [ ] REC vérifiés     - [ ] CHANGELOG     - [ ] décisions consignées

## Décisions prises pendant le lot

D-xxx : …

## F.2 Prompt de session type

Implémente le lot L07 décrit dans docs/lots/L07.md.

Lis d’abord docs/specs/30-risque.md et docs/specs/10-modele-donnees.md.

Propose un plan (fichiers touchés, modèles, endpoints, tests) et attends ma

validation avant d’écrire du code. Écris ensuite les tests en premier

(dont test_rec_21, test_rec_22, test_rec_23 et les cas limites de §7.2/7.3),

puis l’implémentation, puis exécute make test et make lint jusqu’au vert.

Ne touche à rien en dehors du périmètre du lot.

## F.3 Prompts utiles récurrents

- Revue : « Relis le diff du lot L07 comme un relecteur exigeant : erreurs de Decimal/float, cas limites §7 manquants, violations des règles CLAUDE.md, requêtes N+1. Liste, ne corrige pas encore. »

- Éclatement du CDC (lot L00) : « Voici le cahier des charges v2.0. Crée docs/specs/ selon le mapping du §2.4, en copiant le contenu normatif sans le reformuler. Signale toute contradiction détectée au lieu de la résoudre. »

- Fixtures (lot L00) : « À partir de ce fichier réel, génère une fixture anonymisée de structure identique (colonnes, types, formats de date) avec des montants fictifs, puis le JSON attendu après normalisation. »

- Reprise après incident : « make test échoue sur <test>. Reproduis, diagnostique, corrige au plus près de la cause ; n’affaiblis jamais un test pour le faire passer. »